PROYECTO APT · FASE 1

Informe de Autoevaluación

Localito

PWA SaaS multi-negocio para comercios de barrio

Estudiante: Alexander Patiño

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Fecha: 23-08-2026

Contenido

1. Resumen y Abstract	3

Resumen	3

Abstract	3

2. Descripción y relevancia del Proyecto APT	3

2.1. Vendibilidad: cliente, dolor y propuesta de valor	4

Dolor priorizado	4

Alternativas actuales y brecha	4

Propuesta de valor	4

Hipótesis comercial y ganancias esperadas	5

Plan de validación de vendibilidad	5

3. Relación con el perfil de egreso	6

4. Relación con mis intereses profesionales	7

5. Factibilidad	7

6. Objetivos	8

Objetivo general	8

Objetivos específicos	8

7. Metodología de trabajo	8

8. Plan de trabajo	9

9. Evidencias propuestas	9

10. Aspectos formales e indicadores de calidad	10

Aspectos formales	10

11. Autoevaluación razonada	11

12. Conclusions	12

13. Reflection	13

14. Referencias	13

Anexo A. Estado resumido de validación	13

# 1. Resumen y Abstract

## Resumen

Localito es una aplicación web progresiva (PWA) de tipo SaaS y arquitectura multi-negocio, orientada a almacenes y comercios de barrio. Su propósito es digitalizar ventas, inventario, caja, compras, proveedores, clientes y cuentas fiadas desde un teléfono móvil. Incluye control de acceso por roles, aislamiento de datos por negocio, operación sin conexión para flujos críticos y reconocimiento de productos mediante código de barras o visión asistida por inteligencia artificial. La iteración actual implementa el núcleo operacional y excluye deliberadamente la emisión tributaria ante el SII y la activación productiva de Transbank. El proyecto integra análisis de requerimientos, modelamiento de datos, desarrollo full stack, seguridad y pruebas, por lo que resulta pertinente para el perfil profesional de informática.

Palabras clave: PWA, SaaS, comercio de barrio, inventario, punto de venta, multi-tenant, inteligencia artificial.

## Abstract

Localito is a multi-business Software as a Service Progressive Web Application designed for neighborhood stores and small retailers. Its purpose is to digitize sales, inventory, cash shifts, purchases, suppliers, customers, and store credit from a mobile phone. The solution includes role-based access control, tenant data isolation, offline support for critical workflows, and product recognition through barcodes or AI-assisted computer vision. The current iteration implements the operational core, while Chilean tax-compliant receipts and the production activation of Transbank remain outside its scope. The project integrates requirements analysis, data modeling, full-stack development, security, and testing, making it relevant to the professional profile of an information technology graduate.

Keywords: PWA, SaaS, neighborhood retail, inventory, point of sale, multi-tenant, artificial intelligence.

# 2. Descripción y relevancia del Proyecto APT

Localito funciona como una “caja inteligente de bolsillo”. Permite administrar negocios separados entre sí y ofrece, según el rol, creación de locales y usuarios, catálogo de productos, stock y kardex, alertas, ventas con descuentos y pagos divididos, fiado, devoluciones, proveedores, órdenes de compra, caja por turno, auditoría e intercambio CSV. También incorpora una PWA instalable, cola local para operaciones sin conexión, lectura de códigos de barra y un flujo opcional de reconocimiento de envases mediante IA cuando existe una clave configurada.

La relevancia laboral radica en que reproduce desafíos reales: levantamiento de necesidades, diseño escalable, separación segura de datos, integración de interfaz, API y base de datos, reglas transaccionales, pruebas y despliegue. Su beneficio esperado es mejorar la trazabilidad de pequeños comercios y reducir errores de stock, caja y cuentas por cobrar. El ticket del MVP es un comprobante interno y no reemplaza una boleta tributaria.

## 2.1. Vendibilidad: cliente, dolor y propuesta de valor

Localito se plantea como un producto vendible, no solo como una demostración técnica. Su cliente ideal inicial es el dueño o la dueña de un micro o pequeño comercio de barrio —por ejemplo, almacén, botillería, bazar, minimarket o negocio familiar— que administra directamente la operación, trabaja con infraestructura limitada y hoy combina cuaderno, memoria, mensajes, planillas o herramientas desconectadas.

### Dolor priorizado

El dolor central es la falta de control diario: el negocio desconoce con precisión qué stock tiene y qué debe reponer; mantiene fiados sin trazabilidad completa; descubre diferencias de caja al cierre; pierde tiempo buscando precios, productos o deudas; y toma decisiones de compra sin datos consolidados. Estos problemas pueden traducirse en pérdidas o menor capacidad de gestión, pero el proyecto no afirma montos de ahorro porque todavía no han sido medidos con clientes reales.

### Alternativas actuales y brecha

Las alternativas habituales son seguir con cuaderno y memoria, utilizar una planilla que exige disciplina manual o adoptar un POS genérico. Las dos primeras fragmentan la información y dificultan la trazabilidad; un POS genérico puede resolver la venta, pero no necesariamente integra fiado, caja, compras, operación móvil y flujos propios del comercio local con una barrera de adopción baja. Esta brecha constituye la oportunidad comercial que Localito debe validar.

### Propuesta de valor

Localito propone centralizar la operación esencial del negocio en el celular mediante una PWA: venta, stock, fiado, caja y compras en un solo flujo, con instalación ligera, soporte offline para conectividad inestable y captura de productos por búsqueda, código de barras, cámara o IA opcional. Sus diferenciadores hipotéticos son la amplitud del flujo integrado, el diseño para comercio de barrio, la baja infraestructura requerida y la confirmación humana cuando se usa reconocimiento visual. Los beneficios esperados son mayor visibilidad del inventario y las deudas, menos retrabajo, cierres de caja más trazables y mejores datos para reponer; todos deben comprobarse y no se presentan como resultados obtenidos.

| Elemento comercial | Hipótesis de Localito | Dato por validar |
| --- | --- | --- |
| Cliente ideal | Micro o pequeño comercio de barrio administrado por su dueño, con operación manual o fragmentada y baja infraestructura. | Segmento con mayor intensidad del dolor. |
| Producto | PWA móvil que integra venta, stock, fiado, caja y compras. | Facilidad de activación y uso cotidiano. |
| Modelo SaaS | Suscripción mensual por negocio, con prueba o piloto y planes simples. | Precio, funciones por plan y disposición a pagar. |
| Adopción | Inicio guiado y migración progresiva desde cuaderno o planilla. | Tiempo hasta primera venta y barreras de carga. |
| Sostenibilidad | Ingresos recurrentes para soporte, infraestructura y mejoras. | Costo de atención, adquisición y operación. |

### Hipótesis comercial y ganancias esperadas

La hipótesis comercial es cobrar una suscripción mensual por negocio, ofrecer una prueba o piloto acotado y mantener planes simples. Los precios aún no están definidos: deben validarse con entrevistas, disposición a pagar, costos de operación y valor percibido. Para el cliente, la ganancia esperada es controlar mejor su operación con menos herramientas separadas y dedicar menos tiempo a conciliaciones o búsquedas. Para el equipo, un SaaS puede generar ingresos recurrentes que financien infraestructura, soporte y evolución del producto; esta sostenibilidad depende de lograr activación, uso y retención, y todavía no está demostrada.

### Plan de validación de vendibilidad

| Etapa | Actividad | Métrica o evidencia | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Descubrimiento | Entrevistar dueños y observar su proceso actual. | Frecuencia, severidad y costo percibido del dolor. | Confirmar segmento y problema. |
| Propuesta | Mostrar demo y contrastar alternativas. | Comprensión, objeciones y funciones prioritarias. | Ajustar mensaje y alcance. |
| Disposición a pagar | Presentar planes y rangos sin fijar tarifa. | Intención de prueba, rango aceptable y rechazo. | Definir hipótesis de precio. |
| Piloto | Operar con pocos negocios y soporte cercano. | Activación, uso recurrente, retención y soporte. | Avanzar, iterar o detener. |
| Impacto | Comparar línea base y uso durante el piloto. | Tiempo por venta, exactitud de inventario, morosidad y diferencias de caja. | Validar beneficios sin causalidad no sustentada. |

Hasta realizar estas actividades, no corresponde afirmar que existen pilotos, ventas, clientes activos, ahorros, reducción de morosidad o retorno de inversión. La evidencia comercial debe registrar también resultados negativos y motivos de abandono.

# 3. Relación con el perfil de egreso

| Competencia | Aplicación | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Pruebas y certificación | Casos funcionales, automatización y registro de pendientes manuales. | Matriz CP-01 a CP-46 y pruebas de reglas críticas. |
| Gestión de proyectos | Priorización del MVP, alcance, riesgos y decisiones técnicas. | Plan de trabajo, backlog y documentación. |
| Modelamiento de datos | Modelo relacional multi-negocio para la operación. | Esquema PostgreSQL y tenant derivado de la sesión. |
| Desarrollo de software | Integración de React PWA, API Node.js y PostgreSQL. | Código, compilación, endpoints y flujos. |
| Implantación | Configuración, despliegue HTTPS y puesta en marcha. | README, scripts y configuración de Vercel/PostgreSQL. |

# 4. Relación con mis intereses profesionales

Como estudiante de Ingeniería en Informática, el desarrollo de Localito representa la oportunidad de poner en práctica y perfeccionar competencias clave del perfil egreso, tales como la arquitectura de software SaaS, desarrollo Full Stack, aplicaciones web progresivas, optimización de bases de datos y seguridad de la información.

El proyecto me exige actuar como puente entre la necesidad del cliente y la solución técnica, transformando requerimientos de pequeños comercios en funcionalidades concretas, evaluables y con valor agregado.

Mi principal motivación radica en afrontar el ciclo de vida completo del desarrollo de software, construyendo una plataforma no solo técnicamente robusta, sino con una aplicación práctica y un impacto directo en el ecosistema comercial real.

# 5. Factibilidad

Localito es factible dentro de la asignatura porque el núcleo se divide en módulos verificables y usa tecnologías disponibles: Node.js, React, PostgreSQL, navegador móvil y herramientas de desarrollo estándar. El alcance se controla mediante un MVP: SII, múltiples sucursales complejas, facturación de la suscripción y Transbank productivo quedan fuera de esta iteración. La IA visual es opcional; sin clave, el sistema conserva un flujo controlado mediante código de barras o pista manual.

| Factor | Riesgo | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Tiempo | Crecimiento del alcance. | Congelar MVP y priorizar defectos/evidencia. |
| Recursos | Dependencia de PostgreSQL, HTTPS y servicios. | Modo demo y configuración documentada. |
| Técnica | Integración, concurrencia y offline. | Regresión, idempotencia, logs y matriz manual. |
| Seguridad | Credenciales o permisos incorrectos. | Variables privadas y pruebas de autorización. |
| Validación | Casos manuales sin evidencia. | Ejecutar, capturar y registrar resultado real. |

# 6. Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar y validar técnica y comercialmente una PWA SaaS multi-negocio vendible que resuelva la falta de control sobre ventas, stock, fiados, caja y compras de pequeños comercios, incorporando operación móvil, seguridad, trazabilidad y un modelo de suscripción por negocio sujeto a validación.

## Objetivos específicos

Analizar y documentar necesidades y límites del MVP.

Diseñar e implementar un modelo de datos escalable y aislado por negocio.

Integrar autenticación, productos, stock, ventas, fiado, caja, compras y auditoría.

Incorporar códigos de barra y reconocimiento visual opcional con confirmación humana.

Validar reglas críticas con pruebas automatizadas y ejecutar pruebas manuales funcionales y móviles.

Preparar evidencia técnica y una demostración reproducible, diferenciando lo implementado, simulado y pendiente.

Validar con comercios el dolor priorizado, las alternativas actuales y la comprensión de la propuesta de valor.

Medir disposición a pagar, activación, uso, retención y métricas operativas antes de definir precios o afirmar impacto.

# 7. Metodología de trabajo

Se utiliza una metodología ágil e incremental basada en Scrum, adaptada a un proyecto académico individual. El backlog se ordena por valor y riesgo; cada iteración selecciona historias y criterios de aceptación, implementa un incremento, ejecuta revisión técnica y actualiza la evidencia. La calidad se aborda con control de versiones, validación de tipos, compilación, pruebas de API, pruebas manuales y registro de defectos. Cada requisito mantiene trazabilidad con su módulo, caso de prueba y evidencia. Las integraciones externas se validan en modo de demostración o prueba y no se presentan como productivas sin credenciales ni confirmación real. En paralelo, se aplica descubrimiento de cliente con entrevistas semiestructuradas, prueba de propuesta, experimento de disposición a pagar y piloto controlado. Cada hipótesis comercial debe tener una métrica y un criterio de decisión; la ausencia de evidencia se registra como pendiente.

# 8. Plan de trabajo

| Etapa | Actividades | Duración | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición | Problema, usuarios, alcance, objetivos y backlog. | 1 semana | Definición y backlog. |
| Diseño | Arquitectura, datos, seguridad e interfaz. | 1 semana | Diseño trazable. |
| Núcleo | Autenticación, inventario, ventas y fiado. | 2 semanas | Flujos centrales. |
| Operación | Caja, compras, devoluciones, CSV y offline. | 2 semanas | MVP operacional. |
| Integraciones | Código de barras, IA opcional y Webpay demo. | 1 semana | Flujos demostrables. |
| Validación | Typecheck, build, pruebas y casos manuales. | 1 semana | Resultados registrados. |
| Cierre | Correcciones, memoria, capturas y ensayo. | 1 semana | Entrega reproducible. |

Recursos principales: computador personal, Node.js, React, PostgreSQL, Git, navegador de escritorio y dispositivo móvil. Facilitadores: arquitectura modular, documentación existente y pruebas automatizadas. Obstaculizadores: dependencias externas, evidencia móvil pendiente y riesgo de expansión del alcance.

# 9. Evidencias propuestas

| Evidencia | Qué demuestra | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Repositorio y código | Construcción e integración. | Módulos claros y sin secretos. |
| Esquema PostgreSQL | Modelo y aislamiento. | Entidades y relaciones coherentes. |
| Typecheck, build y tests | Calidad técnica. | Comandos sin errores y salida fechada. |
| Matriz CP-01 a CP-46 | Cobertura y trazabilidad. | Estado real por caso; sin aprobación ficticia. |
| Capturas o video | Operación visible. | Paso, rol y resultado observables. |
| Pruebas de permisos | Seguridad multi-tenant. | 403 y tenant derivado de sesión. |
| Documentación | Alcance honesto. | SII y Transbank productivo fuera de alcance. |
| Entrevistas de problema | Validez del dolor y alternativas. | Patrones, síntesis y objeciones. |
| Prueba de oferta | Comprensión y disposición a pagar. | Planes/rangos probados y decisión. |
| Piloto comercial | Activación, uso, retención e impacto. | Línea base, métricas y resultados reales. |

Las pruebas automatizadas aprobadas pueden presentarse como evidencia disponible. Los casos marcados “Pendiente evidencia” deben ejecutarse antes de declararlos aprobados. La evidencia comercial incluirá entrevistas, consentimiento del piloto, activación, frecuencia de uso, retención, disposición a pagar y comparación de métricas operativas, sin convertir expectativas en resultados.

# 10. Aspectos formales e indicadores de calidad

## Aspectos formales

El informe emplea Arial 11, interlineado 1,5, tamaño carta, márgenes de una pulgada, jerarquía de títulos, encabezado, pie y referencias. El resumen y el abstract se presentan en español e inglés; las conclusiones y la reflexión están redactadas únicamente en inglés, según la pauta.

| Indicador disciplinario | Presencial | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas | Sí | Matriz y criterios definidos. |
| 1.2 Aplica pruebas | Parcial | Automatizadas aprobadas; manuales pendientes. |
| 1.3 Mejora según resultados | Parcial | Requiere bitácora consolidada. |
| 2.1 Planifica proyectos | Sí | Alcance, etapas, riesgos y recursos. |
| 2.2 Controla proyectos | Parcial | Debe conservar evidencia periódica. |
| 3.1 Diseña modelos de datos | Sí | Modelo multi-negocio. |
| 3.2 Implementa modelos | Sí | Esquema PostgreSQL. |
| 4.1 Construye software | Sí | Núcleo operacional. |
| 4.2 Integra componentes | Sí | PWA, API y datos. |
| 4.3 Implanta software | Parcial | Despliegue preparado; depende de configuración. |

# 11. Autoevaluación razonada

| IE | Nivel | Justificación / mejora |
| --- | --- | --- |
| 1 | Completamente logrado | Se describe con precisión el dolor del mercado, la caracterización del cliente ideal, la propuesta de valor diferenciadora y la relevancia comercial de la solución. |
| 2 | Completamente logrado | Identifico y vinculo mis competencias del perfil de egreso (desarrollo, bases de datos y seguridad) respaldadas con evidencias del trabajo técnico en repositorio y arquitectura. |
| 3 | Logrado | El proyecto se alinea directamente con mi meta profesional |
| 4 | Completamente logrado | Se fundamenta la factibilidad técnica y comercial a modo de hipótesis, incorporando la matriz de riesgos del proyecto y sus respectivos planes de mitigación. |
| 5 | Completamente logrado | Se estructuran objetivos generales y específicos claros, medibles y totalmente coherentes con la problemática a resolver |
| 6 | Completamente logrado | Se define una metodología de desarrollo y gestión pertinente, trazable y alineada al ciclo de vida del software seleccionado.. |
| 7 | Completamente logrado | Se presenta la planificación detallada del proyecto, incluyendo el desglose de actividades, estimación de duraciones, predecesoras y asignación de recursos. |
| 8 | Completamente logrado | Se integran las evidencias de la arquitectura técnica junto con un plan de validación enfocado en la viabilidad comercial y vendibilidad del producto. |
| 9 | Completamente logrado | Se realiza una revisión exhaustiva de la redacción, la coherencia estructural y el correcto citado de referencias bajo norma académica. |
| 10 | Completamente logrado | Se aplica de manera rigurosa la plantilla y el formato institucional establecido en la guía de la asignatura Capstone. |
| 11 | Logrado | Producto y SaaS definidos; validación comercial y piloto pendientes. |
| 12 | Completamente logrado | Requested sections communicate in upper-intermediate English. |

# 12. Conclusions

Localito demonstrates strong commercial and technical potential as a capstone project by targeting a key operational bottleneck: small neighborhood stores frequently operate without structured controls for inventory, informal customer credit, daily cash flow, and purchasing decisions. Its primary core value lies in consolidating these fundamental processes into a lightweight, accessible Progressive Web App (PWA) equipped with offline synchronization, camera-based barcode scanning, and intelligent automation tools.

Nevertheless, market viability remains a working hypothesis. To prove actual sellability, the project requires empirical validation through structured interviews and a functional pilot to assess user activation, feature retention, and real willingness to pay. Commercial claims regarding cost savings, return on investment (ROI), or efficiency gains cannot be asserted until quantitative metrics are gathered. Should target users consistently perceive operational value, a SaaS-based monthly subscription model presents a sustainable approach to cover cloud infrastructure, ongoing maintenance, and progressive product enhancements.

.

# 13. Reflection

Developing Localito has fundamentally shifted my perspective on software engineering: technical sophistication alone guarantees nothing if the system fails to solve a critical operational pain point. My focus must extend beyond code execution to studying how store owners currently operate—whether through manual ledger books, basic spreadsheets, or rigid legacy POS software—and testing if our solution genuinely simplifies their daily workflow enough to justify adoption.

This phase demands analytical rigor and objective evaluation. Metrics such as onboarding speed, daily active usage, transaction processing time, and inventory accuracy must be measured objectively, without biasing the results toward optimistic outcomes. I recognize that initial user interest does not equal commercial commitment, nor does a functional prototype equate to a validated product. Moving forward, my priority is to convert our core technical assumptions into verifiable experiments, using actual field data to refine the application's architecture and product strategy.

# 14. Referencias

Localito. (2026). Documento de Proyecto — Localito (versión 1.0) [Documento interno del proyecto].

Localito. (2026). Matriz de pruebas funcionales — Localito [Documento interno del proyecto].

Localito. (2026). README del repositorio Localito [Documentación técnica del proyecto].

# Anexo A. Estado resumido de validación

| Estado | Alcance |
| --- | --- |
| Automatizada aprobada | Sesiones y contraseñas, idempotencia, crédito, devoluciones, caja, compras, costo promedio e inventario, según la matriz local. |
| Pendiente evidencia | Flujos manuales de interfaz, móvil, PWA, cámara, CSV y varios permisos que aún requieren captura o registro. |
| Fuera de alcance | SII/boleta electrónica, Transbank productivo, múltiples sucursales complejas y facturación de la suscripción SaaS. |