|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He podido cumplir con las actividades planificadas en la carta Gantt. Ha facilitado el avance el orden del backlog y la base de pruebas, ha dificultado el tener que compatibilizar trabajo, estudio y mi familia con tres hijos pequeños, lo que reduce mis tiempos para ejecutar las pruebas manuales en celulares.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades de tiempo las he enfrentado priorizando lo crítico del sistema (ventas, fiado, caja) y trabajando de forma asíncrona pero constante. Para el cierre de la fase, planeo enfocarme en completar la matriz de pruebas, registrar las evidencias pendientes y verificar que los flujos transaccionales no fallen antes de la entrega.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva y responsable. Destaco mi compromiso con el aseguramiento de calidad y la honestidad técnica: registrar el estado real de cada caso de prueba sin dar por aprobado lo que aún falta validar en terreno o en celulares. Para mejorar, debo ordenar y capturar las evidencias manuales a medida que se ejecutan, evitando dejarlas para el final del sprint.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría preguntarle al docente qué evidencia priorizará la comisión al revisar el avance de Fase 2: si darán más peso a los reportes de pruebas automatizadas y compilación, o a las capturas y demostraciones prácticas en dispositivos móviles.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, como trabajamos con metodología ágil y alternamos tareas, acordamos distribuir mejor el cierre: que mis compañeros me apoyen en las pruebas visuales y capturas en teléfonos, mientras yo me concentro en consolidar la matriz de calidad, la documentación y el control del backlog. Así equilibramos la carga de trabajo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo en grupo de manera muy positiva. Destaco la excelente comunicación, el compañerismo y la empatía del equipo para coordinarnos frente a mis tiempos familiares. Como aspecto a mejorar, debemos afinar la puntualidad en las reuniones y fijar límites de entrega de tareas con más anticipación.