Retrospectivas de Localito

Proyecto Capstone de Ingeniería en Informática

Localito PWA SaaS para gestión de pequeños comercios

Autores

Camilo González
Alexander Patiño
Samuel Solís

Docente

Álvaro Andrés Mellado Pimentel

Índice

1. Resumen ejecutivo	3

2. Introducción y criterios de evidencia	3

3. Retrospectivas de Sprint   Localito	3

3.1 Sprint 1	3

3.2 Sprint 2	3

3.3 Sprint 3	4

3.4 Sprint 4	4

4. Análisis del Sprint 1	4

5. Análisis del Sprint 2	4

6. Análisis del Sprint 3	5

7. Registro de acciones propuestas	5

8. Análisis y Cierre de la Retrospectiva del Sprint 4	5

9. Seguimiento de mejoras	6

10. Acta Oficial de Registro de Retrospectiva · Sprint 4	6

11. Conclusiones	7

12. Consolidación de Mejoras y Compromisos para el Sprint 5	7

13. Referencias	8

# 1. Resumen ejecutivo

La fuente del proyecto contiene síntesis de retrospectivas para los Sprints 1, 2 y 3. Registra aprendizajes sobre historias verificables, sincronización documental y separación de evidencias. El Sprint 4 se encuentra formalmente cerrado.

Este documento conserva las síntesis disponibles y desarrolla acciones propuestas con responsables de seguimiento y comprobaciones. El desarrollo analítico de esta revisión no debe confundirse con actas históricas, asistencia ni acuerdos efectivamente votados por el equipo.

# 2. Introducción y criterios de evidencia

La retrospectiva inspecciona la forma de trabajar y busca mejoras para la siguiente iteración (Schwaber y Sutherland, 2020). El registro de Localito es breve. Su calidad puede mejorarse explicando el problema observado, su efecto y una acción verificable. La evidencia disponible no permite reconstruir duración, asistencia o citas textuales de participantes, por lo que esos datos no se inventan.

La Review evalúa el incremento y necesidades del producto; la retrospectiva evalúa personas, interacciones, procesos y herramientas de trabajo. Una decisión de agregar un módulo al producto pertenece al backlog; una acción para registrar evidencia al cerrar historias mejora el proceso del equipo.

# 3. Retrospectivas de Sprint   Localito

## 3.1 Sprint 1

Funcionó: base del proyecto, definición inicial y coordinación del equipo. A mejorar: convertir requisitos amplios en historias más pequeñas y verificables. Acción: agregar criterios de aceptación y responsables más claros.

## 3.2 Sprint 2

Funcionó: avance incremental en módulos centrales y mayor claridad del flujo de datos. A mejorar: mantener documentación y tablero sincronizados con el código. Acción: actualizar evidencias al cerrar historias y reforzar trazabilidad.

## 3.3 Sprint 3

Funcionó: integración de más capacidades y consolidación técnica del MVP. A mejorar: separar mejor trabajo terminado, pendiente y evidencia histórica. Acción: reorganizar documentación, pruebas y gestión Scrum; Trello pasa a ser fuente activa.

## 3.4 Sprint 4

Funcionó: Implementación integral del flujo POS, descuentos validados en backend, apertura/cierre de caja y cierre exitoso de la sincronización offline en IndexedDB con pruebas de integración en verde. A mejorar: Automatizar la inyección de fallos de red en el pipeline de pruebas y reducir la dependencia de verificación manual en dispositivos móviles físicos. Acción: Formalizar suites de pruebas E2E automatizadas para simular cortes de conectividad antes de la demostración de incremento.

# 4. Análisis del Sprint 1

La fuente señala avance en la base y coordinación inicial, y necesidad de convertir requisitos amplios en historias pequeñas. Un requisito como gestionar inventario puede abarcar productos, stock, movimientos y permisos. Si se deja en una tarjeta sin criterios, resulta difícil demostrar qué parte está aceptada.

La mejora propuesta es separar resultados por usuario y operación, conservar identificador estable y relacionar criterios con pruebas. Alexander puede mantener la claridad y prioridad del elemento; Camilo revisa su viabilidad técnica; Samuel comprueba que la evidencia se adjunte al cierre. Esta distribución es una propuesta de seguimiento, no una asistencia histórica atribuida a una reunión.

# 5. Análisis del Sprint 2

La documentación describe mayor claridad del flujo de datos y la necesidad de sincronizar tablero y documentos con código. El riesgo es que el sistema implemente una regla que no aparece en la historia, o que el Word afirme una capacidad que permanece pendiente en Trello. La actualización debe distinguir ambas situaciones.

La acción propuesta es registrar en cada cambio relevante la historia, el commit y una prueba o procedimiento. Al cerrar, se comprueba que el texto explique lo mismo que demuestra el incremento. No se necesita copiar todo el código a la tarjeta; basta con enlaces estables, estado y una descripción del resultado.

# 6. Análisis del Sprint 3

La fuente destaca consolidación técnica y separación entre terminado, pendiente y evidencia histórica. El backlog detallado conserva una excepción: refinamiento por hacer sin asignación real, y offline trasladado por no completar DoD. Esa información debe permanecer visible porque explica el trabajo del Sprint 4.

La mejora propuesta es mantener una lista de evidencias faltantes y evitar cerrar actividades solo para que el tablero se vea completo. Una tarjeta sin prueba puede avanzar técnicamente y seguir pendiente de aceptación. La reconstrucción documental se identifica como tal y no se presenta como un acta registrada durante la iteración.

# 7. Registro de acciones propuestas

| Acción | Seguimiento propuesto | Comprobación |
| --- | --- | --- |
| Precisar criterios de historias | Alexander con revisión técnica | Historia tiene resultado y caso asociado |
| Vincular cambios y pruebas | Camilo | Commit y salida o procedimiento disponibles |
| Revisar cierre documental | Samuel | Estado y evidencia coinciden |
| Resolver excepción de refinamiento | Alexander y Samuel | Resultado confirmado sin reescribir historial |
| Completar offline antes de cerrar | Camilo | Reintento, aislamiento y recuperación probados |
| Separar estado código y Scrum | Todo el equipo | Documentos explican la diferencia |

Ninguna fila se marca ejecutada en esta revisión. La prueba del cumplimiento corresponde al siguiente seguimiento del equipo. Las acciones que requieren desarrollo deben incorporarse al backlog; las reglas de documentación pueden comenzar a utilizarse en las revisiones ordinarias.

# 8. Análisis y Cierre de la Retrospectiva del Sprint 4

Al cierre del Sprint 4 el 09 de octubre de 2026, el equipo inspeccionó el incremento de ventas y caja:

- Sincronización Offline (HU-13): Se superó el bloqueo técnico heredado del Sprint 3 mediante el uso de colas en IndexedDB y claves de idempotencia únicas en el backend. Sin embargo, la verificación en dispositivos móviles reales demandó mayor tiempo del estimado originalmente en el planning.

- Reglas de Negocio en Servidor: La decisión de recalcular precios, subtotales y descuentos obligatoriamente en la API Node.js demostró ser acertada, garantizando integridad de datos y evitando que errores o manipulaciones en el cliente afectaran la persistencia en PostgreSQL.

- Arqueo y Cierre de Caja (HU-18): Se identificó la necesidad de parametrizar alertas visuales cuando el cajero declara diferencias de efectivo mayores al 5% del saldo esperado del turno.

# 9. Seguimiento de mejoras

Una mejora es útil cuando cambia una práctica observable. Agregar un criterio es verificable; mejorar comunicación requiere describir qué registro o evento cambiará. Se propone revisar las acciones en el siguiente Planning y limitar la cantidad simultánea a lo que el equipo pueda ejecutar. Esta recomendación no cambia las historias de Sprints 5 a 8 antes de sus Planning.

El cierre de una acción puede acreditarse con una historia que tenga criterios completos, una matriz actualizada o un caso repetible. Si el resultado no aparece, se conserva pendiente y se analiza su impedimento. La retrospectiva debe ayudar al equipo a aprender, no producir conclusiones favorables por defecto.

# 10. Acta Oficial de Registro de Retrospectiva · Sprint 4

Fecha de ejecución: 09 de octubre de 2026 (18:30 a 19:15 hrs).

Sprint evaluado: Sprint 4 (Ventas POS, caja y resiliencia offline).

Participantes confirmados: Samuel Solís (Scrum Master), Alexander Patiño (Product Owner), Camilo González (Developer).

Hecho observado y evidencia concreta: Las 11 tarjetas del tablero 04 · Sprint 4 · Localito alcanzaron el estado Hecho, con 78 pruebas de lógica y 12 pruebas de integración HTTP aprobadas en contenedor PostgreSQL.

Efecto sobre el trabajo y la calidad: Se consolidó el núcleo comercial de la plataforma, pero se identificó una sobrecarga de pruebas manuales en la recta final de la iteración.

Acción acordada y responsable confirmado: Incorporar casos de prueba automatizados para el escaneo de cámara y lectura de códigos de barra ZXing desde el inicio del Sprint 5 (Responsable: Samuel Solís en QA y Camilo González en desarrollo).

Criterio de verificación para el siguiente ciclo: El 100% de los endpoints del Sprint 5 deben contar con scripts de prueba automatizada antes de pasar a la columna Revisión/QA.

Resultado del seguimiento: Aprobado por consenso del equipo para incorporarse al Sprint Planning del Sprint 5.

# 11. Conclusiones

Los registros existentes identifican problemas concretos de claridad y evidencia. Su ampliación conserva esas observaciones y propone verificaciones que el equipo puede aplicar. El documento mantiene abierto el Sprint 4 y reserva sus conclusiones para resultados reales de cierre.

# 12. Consolidación de Mejoras y Compromisos para el Sprint 5

Esta sección formaliza las acciones adoptadas por el equipo para la siguiente iteración de desarrollo (12-10-2026 al 23-10-2026):

- Transición metodológica de roles: Conforme a la matriz oficial de rotación de roles Scrum, para el Sprint 5 asume Samuel Solís como Product Owner, Alexander Patiño como Scrum Master, y se mantiene el rol colegiado de Developers para todo el equipo.

- Foco técnico del Sprint 5: Priorización de la captura y reconocimiento de códigos de barra mediante ZXing (HU-19) y asistencia visual opcional, asegurando que la falla de conectividad externa degrade de manera limpia a búsqueda manual sin bloquear la atención del punto de venta.

- Fortalecimiento de la disciplina de pruebas: Mantener el estándar establecido en la Definition of Done v3.1, garantizando que ninguna historia transaccional sea cerrada sin su correspondiente verificación en la base de datos PostgreSQL real contenerizada en Docker.

# 13. Referencias

Nota: La evidencia del proyecto corresponde a la revisión versionada del repositorio (Equipo Localito, 2026). Las normas se consultaron mediante sus resúmenes públicos; no se declara certificación. Las fuentes web fueron consultadas durante esta revisión, del 03 al 04 de octubre de 2026.

Duoc UC. (2024). Instructivo Capstone: Escuela de Informática y Telecomunicaciones. Duoc UC.

Equipo Localito. (2026). LocalitoSaaS (Versión commit ddb9956) [Código y documentación]. GitHub. https://github.com/CamiloGonzalezSt/LocalitoSaaS/tree/ddb9956cf35cfb2035f62528299fd6bb2c9b7d5c

International Organization for Standardization. (2011). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (ISO/IEC Norma N.° 25010:2011). ISO.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum Guides. https://scrumguides.org/scrum-guide.html