LOCALITO

PWA SaaS multi-negocio para comercios de barrio

Evaluación Formativa Fase 1
Definición de Proyecto APT

| Asignatura | Capstone |
| --- | --- |
| Integrantes | Camilo Gonzalez – Alexander Patiño - Samuel Solis |
| Docente | Álvaro Andrés Mellado Pimentel |
| Sección | 006V |
| Institución | Duoc UC |
| Fecha | 23-08-2026 |

Índice

1. Resumen ejecutivo	3

2. Resumen	3

3. Descripción y relevancia del Proyecto APT	4

3.1 Problema y oportunidad	4

3.2 Cliente ideal	4

3.3 Dolor priorizado	4

3.4 Alternativas actuales	4

3.5 Propuesta de valor y solución	4

3.6 Beneficios esperados	5

3.7 Comparación cualitativa	5

3.8 Relevancia para el campo laboral	6

4. Relación con las competencias del perfil de egreso	6

4.1 Indicadores de calidad disciplinarios	7

5. Relación con los intereses profesionales	8

6. Factibilidad	9

6.1 Factibilidad técnica	9

6.2 Tiempo, materiales y factores externos	9

6.3 Modelo comercial como hipótesis	9

6.4 Qué gana el cliente y cómo puede sostenerse	10

6.5 Riesgos y mitigaciones	10

7. Desarrollo de ingeniería	11

7.1 Objetivo general	11

7.2 Objetivos específicos	11

7.3 Alcance implementado y límites	11

7.4 Arquitectura	12

7.5 Modelo de datos y seguridad	12

7.6 Flujos críticos	13

7.7 Gestión del proyecto	13

7.8 Puesta en marcha y verificación técnica	14

7.9 Ingeniería orientada a valor vendible	14

8. Calidad disciplinaria y estrategia de pruebas	15

8.1 Enfoque	15

8.2 Estado verificable según la matriz	15

8.3 Plan de pruebas prioritario antes de la defensa	15

8.4 Ciclo de mejora	16

8.5 Plan de validación de vendibilidad	17

9. Conclusiones individuales	17

10. Reflexiones	18

11. Bibliografía	19

Declaración de alcance de las fuentes	20

Anexo A. Trazabilidad con la pauta y evidencia	20

A.1 Evidencia de validación de vendibilidad	20

A.2 Evidencias técnicas que deben adjuntarse después de ejecutarlas	20

# 1. Resumen ejecutivo

Localito es una propuesta de producto SaaS vendible para micro y pequeños comercios de barrio administrados directamente por sus dueños. Resuelve un dolor operacional concreto: pérdidas o desconocimiento de stock, fiados sin trazabilidad, diferencias de caja, tiempo perdido en registros dispersos y decisiones tomadas sin información confiable. La solución reúne venta, inventario, fiado, caja, compras y proveedores en una PWA accesible desde el celular, con operación offline controlada y apoyo de cámara, código de barras e inteligencia artificial opcional.

La hipótesis comercial es una suscripción mensual simple por negocio, precedida por una prueba o piloto que permita validar adopción, uso recurrente y disposición a pagar. No existen todavía ventas, ahorros, retorno de inversión ni pilotos medidos que puedan declararse como resultados. La viabilidad comercial se comprobará con entrevistas, observación de uso y métricas de activación, retención, tiempo por venta, exactitud de inventario, morosidad y diferencias de caja. El núcleo operacional está implementado; la evidencia manual completa, la integración tributaria chilena y la integración productiva de Webpay permanecen pendientes o fuera de esta fase.

# 2. Resumen

Localito propone una solución digital de bajo acceso para comercios de barrio mediante una PWA SaaS multi-negocio. El sistema integra ventas, inventario, clientes, crédito informal, caja, compras, proveedores y control de usuarios, con aislamiento de datos por negocio. Además, incorpora reconocimiento de productos por código de barras y un flujo opcional de visión artificial. La arquitectura utiliza React en la interfaz, Node.js con API REST en el backend y PostgreSQL como persistencia principal, con modo memoria para demostraciones controladas. La propuesta es relevante para el campo de la informática porque combina desarrollo full-stack, modelado de datos, seguridad, pruebas, despliegue y gestión ágil. El alcance actual prioriza el núcleo operacional y declara como pendientes la evidencia manual completa, la integración tributaria con SII y el reemplazo de Webpay simulado por una integración productiva.

# 3. Descripción y relevancia del Proyecto APT

## 3.1 Problema y oportunidad

Los pequeños comercios suelen operar con herramientas dispersas o manuales. Esto dificulta conocer el stock real, controlar fiados, conciliar caja, reconstruir devoluciones y disponer de información confiable para decidir compras. La oportunidad consiste en entregar una herramienta simple, móvil y escalable que concentre esas funciones sin requerir infraestructura especializada en el local.

## 3.2 Cliente ideal

El cliente ideal es un micro o pequeño comercio de barrio administrado por su dueño o dueña, con operación manual o fragmentada, baja infraestructura tecnológica y necesidad de controlar el negocio desde el celular. Incluye almacenes, minimarkets, botillerías, bazares, peluquerías y comercios familiares donde la misma persona vende, compra, cobra fiados y revisa caja.

## 3.3 Dolor priorizado

Pérdidas o desconocimiento de stock que dificultan reponer y vender con certeza.

Fiados registrados en cuadernos o mensajes, sin saldo, vencimiento ni abonos trazables.

Diferencias de caja difíciles de explicar al cierre del turno.

Tiempo perdido al duplicar registros o buscar información en distintos medios.

Decisiones de compra, precio y cobranza tomadas sin datos consolidados.

## 3.4 Alternativas actuales

Las alternativas habituales son el cuaderno, la memoria, una planilla o un POS genérico. El cuaderno y la memoria son accesibles, pero presentan baja trazabilidad; la planilla exige disciplina y suele quedar separada de la venta; un POS genérico puede registrar transacciones, aunque no siempre integra fiado, compras, operación móvil y necesidades propias del comercio local. Localito busca superar esa fragmentación con una experiencia integrada y de baja barrera.

## 3.5 Propuesta de valor y solución

| Área | Capacidad de Localito | Beneficio esperado |
| --- | --- | --- |
| Ventas | Ticket, descuentos, notas, pagos simples/divididos e idempotencia | Atención más rápida y menor riesgo de cobros duplicados. |
| Inventario | Productos, variantes, unidades, packs, stock mínimo, vencimientos y kardex | Mejor control de existencias y reposición. |
| Clientes y fiado | Cupo, plazo, bloqueo, cuentas por cobrar, abonos y recordatorios | Trazabilidad del crédito informal. |
| Caja y compras | Turnos, movimientos, cierre; proveedores, órdenes y recepción | Conciliación operativa y actualización de costos. |
| Cámara e IA | ZXing para códigos y visión opcional comparada con el catálogo | Ingreso y consulta de productos con una interfaz natural. |
| Administración | Roles system_admin, owner y seller; suspensión y auditoría | Gobierno multi-negocio y separación de responsabilidades. |

## 3.6 Beneficios esperados

El cliente podría ganar mayor visibilidad de existencias y deudas, cierres de caja más explicables, menos duplicación de tareas y una base de datos para decidir compras y cobranza. Son beneficios esperados que deberán medirse en un piloto; no se presentan como ahorros, ventas o retorno de inversión ya obtenidos.

## 3.7 Comparación cualitativa

| Alternativa | Fortaleza | Brecha frente a Localito |
| --- | --- | --- |
| Cuaderno o memoria | Costo inicial mínimo y uso conocido. | Baja trazabilidad, búsqueda lenta y datos no consolidados. |
| Planilla | Flexible para algunos dueños. | Registro manual separado de la venta y difícil uso móvil simultáneo. |
| POS genérico | Ordena ventas y puede incluir inventario. | Puede ser complejo o no integrar fiado, compras, offline y contexto local. |
| Localito | Integra operación crítica en celular/PWA. | Debe validar adopción, disposición a pagar y soporte sostenible. |

## 3.8 Relevancia para el campo laboral

El proyecto reproduce problemas reales de la industria: autenticación segura, autorización por roles, aislamiento multi-tenant, consistencia de inventario, transacciones de venta, experiencia móvil, recuperación ante redes inestables y trazabilidad. Por ello permite demostrar competencias directamente transferibles a equipos de desarrollo de software, consultoría tecnológica, aseguramiento de calidad y gestión de productos digitales.

El impacto es doble. Para el negocio, ordena procesos críticos con menor barrera de adopción. Para el equipo desarrollador, obliga a integrar interfaz, API, persistencia, seguridad y pruebas dentro de un alcance coherente. El ticket emitido es un comprobante interno y no sustituye una boleta tributaria; la integración con SII o un proveedor autorizado se mantiene fuera del MVP académico.

# 4. Relación con las competencias del perfil de egreso

| Competencia | Aplicación concreta en Localito | Evidencia/resultado |
| --- | --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación | Diseño de matriz funcional, pruebas automatizadas de reglas críticas y planificación de pruebas manuales en navegador y móvil. | Casos CP-01 a CP-46; siete casos automatizados figuran aprobados y el resto conserva estado pendiente de evidencia. |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición de alcance, backlog, sprints, riesgos, criterios de aceptación y prioridades de MVP. | Plan de 8 sprints, roadmap y mitigaciones documentadas. |
| Construir modelos de datos | Modelo multi-tenant para negocios, usuarios, productos, stock, ventas, clientes, deudas, pagos, compras y auditoría. | Esquema PostgreSQL y modo memoria para demostración; tenant derivado desde la sesión. |
| Desarrollar una solución de software | Implementación full-stack de una PWA, API REST, autenticación, roles, módulos operacionales, cola offline y despliegue preparado. | Código organizado en frontend/backend, scripts de compilación, pruebas y configuración de Vercel/PostgreSQL. |

## 4.1 Indicadores de calidad disciplinarios

1.1 Diseño de pruebas: existe una matriz que relaciona módulos, pasos, resultado esperado y estado.

1.2 Aplicación de pruebas: hay pruebas automatizadas aprobadas para idempotencia, devoluciones, límite de crédito, caja, compras y recuperación de contraseña; las manuales no se presentan como aprobadas.

1.3 Mejora basada en resultados: la matriz funciona como línea base para registrar hallazgos, corregir defectos y repetir pruebas antes de la defensa.

2.1 Planificación: alcance, backlog, sprints, riesgos, criterios de aceptación y ambientes están definidos.

2.2 Control: los estados “Automatizada aprobada” y “Pendiente evidencia” permiten controlar avance sin sobrestimar resultados.

3.1 y 3.2 Datos: el modelo contempla relaciones, persistencia PostgreSQL, historial y aislamiento por negocio.

4.1 a 4.3 Software: la solución está construida e integrada; la implantación productiva completa depende de variables seguras, base persistente y validación final en dispositivos.

# 5. Relación con los intereses profesionales

El proyecto se alinea con intereses profesionales en desarrollo full-stack, arquitectura de software, experiencia móvil, seguridad, datos y automatización de procesos. Localito permite trabajar sobre un producto completo y no sobre una función aislada: cada decisión de interfaz tiene efectos en la API, el modelo de datos, la trazabilidad y la experiencia del usuario.

También ofrece una aproximación concreta al uso responsable de inteligencia artificial. La visión no reemplaza las reglas de negocio ni la confirmación humana: la imagen se reduce en el navegador, se procesa en el backend y la respuesta se compara con el catálogo del negocio. Cuando no hay clave configurada, se mantiene un flujo controlado por código o pista, evitando que una dependencia externa bloquee la demostración.

Camilo Gonzalez: mi interés profesional se centra en la arquitectura de software, el desarrollo backend y la construcción de soluciones seguras y escalables. Mi aporte dentro de Localito se relaciona con la definición de la arquitectura, la integración entre la API y la base de datos, el aislamiento de información por negocio y la coordinación técnica del proyecto. Esta experiencia me ha permitido comprender cómo transformar una necesidad comercial en una solución completa y mantenible.

Alexander Patiño: mi interés profesional se relaciona con el desarrollo frontend, la experiencia de usuario y la creación de aplicaciones móviles fáciles de utilizar. Mi aporte dentro de Localito se concentra en la interfaz PWA y en los flujos utilizados por dueños y vendedores, especialmente ventas, inventario, fiado y navegación desde dispositivos móviles. El proyecto me ha permitido fortalecer mis conocimientos de integración con APIs y diseño centrado en usuarios con distintos niveles de experiencia tecnológica.

Samuel Solis: mi interés profesional se orienta al aseguramiento de calidad, la gestión de proyectos y la validación de soluciones informáticas. Mi aporte dentro de Localito se vincula con la organización del backlog, la documentación, la matriz de pruebas y la revisión de reglas críticas del sistema. Esta experiencia me ha permitido valorar la importancia de la trazabilidad, las pruebas y la evidencia verificable para demostrar que una solución responde correctamente a las necesidades del cliente.

# 6. Factibilidad

## 6.1 Factibilidad técnica

La base tecnológica es accesible para un proyecto académico: Node.js 20+, React, API REST, PostgreSQL 16 o Docker y herramientas habituales de control de versiones. La solución puede operar en modo memoria para una demostración rápida, aunque la persistencia real requiere PostgreSQL. La PWA evita depender de una aplicación nativa y permite probar en escritorio y teléfono.

## 6.2 Tiempo, materiales y factores externos

| Dimensión | Condición | Respuesta de factibilidad |
| --- | --- | --- |
| Tiempo | Asignatura organizada por sprints | Priorizar núcleo operacional y congelar alcance antes de pruebas finales. |
| Materiales | PC, Node.js, navegador; PostgreSQL/Docker para persistencia | Herramientas disponibles y reproducibles mediante comandos documentados. |
| Dispositivo | Teléfono para cámara y experiencia móvil | La demostración base funciona en navegador; cámara real requiere HTTPS o una red configurada. |
| Servicios externos | OpenAI, correo, Vercel y base remota son configurables | Usar degradación controlada y no exponer claves en frontend o repositorio. |
| Normativa | Boleta electrónica chilena fuera del MVP | Presentar solo ticket interno y declarar futura integración SII. |
| Validación | Evidencia manual incompleta | Ejecutar matriz priorizada, capturar resultados y corregir antes de la defensa. |

## 6.3 Modelo comercial como hipótesis

Se plantea una suscripción mensual por negocio, con prueba o piloto inicial y planes simples según necesidades operativas. Los precios, límites de cada plan, duración de prueba y canales de venta están por validar con clientes reales. La hipótesis solo será sostenible si el valor percibido supera el costo, la activación es simple y el soporte puede atender a varios negocios sin elevar excesivamente el costo operativo.

## 6.4 Qué gana el cliente y cómo puede sostenerse

El negocio obtiene una fuente única para vender, controlar stock, registrar fiado, conciliar caja y planificar compras desde el celular. Localito puede sostenerse mediante ingresos recurrentes por suscripción, onboarding estandarizado, infraestructura multi-negocio compartida y soporte gradual. Debe validarse con retención, costos de operación, solicitudes de soporte y disposición a pagar, sin proyectar ROI no medido.

## 6.5 Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Efecto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Alcance excesivo | Retraso o calidad irregular | Separar MVP, pendientes y roadmap; trabajar por prioridad. |
| Conectividad inestable | Venta interrumpida o duplicada | Cola local, sincronización e idempotencia. |
| Reconocimiento incorrecto | Producto equivocado | Código de barra primero, confianza visible y confirmación/corrección humana. |
| Pérdida o cruce de datos | Impacto de seguridad | Sesiones seguras, autorización por rol y tenant derivado del token. |
| Dependencia externa | Demo bloqueada | Flujos alternativos controlados y variables opcionales. |
| Falta de evidencia | Resultado académico no demostrable | Matriz, capturas, registro de hallazgos y repetición de pruebas. |

# 7. Desarrollo de ingeniería

## 7.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una PWA SaaS multi-negocio que permita a comercios de barrio gestionar ventas, productos, stock, caja, compras, proveedores y clientes, incorporando fiado, operación offline controlada y reconocimiento asistido desde la cámara del teléfono.

## 7.2 Objetivos específicos

Implementar autenticación, recuperación de contraseña, roles y aislamiento por negocio.

Centralizar el catálogo, stock, vencimientos, kardex, alertas y costos.

Registrar ventas con distintos medios de pago, devolución, anulación e idempotencia.

Administrar clientes, cupos, deudas, abonos y cobros compartibles.

Gestionar turnos de caja, compras, proveedores y auditoría.

Proveer una PWA instalable con comportamiento móvil y cola local ante pérdida de conexión.

Validar reglas críticas mediante pruebas automatizadas y completar evidencia manual priorizada.

## 7.3 Alcance implementado y límites

| Estado | Contenido |
| --- | --- |
| Implementado | Núcleo operacional: plataforma/negocios, usuarios, sesiones, productos, stock, ventas, clientes y fiado, devoluciones, compras, caja, auditoría, CSV, offline/PWA, códigos de barra y visión opcional. |
| Simulado/controlado | Webpay para demostración académica; reconocimiento por pista cuando no existe clave de visión. |
| Pendiente de evidencia | Pruebas manuales de interfaz, móvil, PWA, permisos, cámara, red y flujos integrales indicadas en la matriz. |
| Fuera de alcance | Boleta/factura electrónica SII, contabilidad completa, hardware fiscal y operación productiva sin una base persistente configurada. |

## 7.4 Arquitectura

| Capa | Responsabilidad | Tecnología |
| --- | --- | --- |
| Presentación | Interfaz mobile-first, PWA, caché, cola local y captura de cámara. | React + TypeScript + Vite. |
| Aplicación | API, autenticación, permisos, reglas de venta, stock, fiado, caja y compras. | Node.js + Express + TypeScript. |
| Datos | Persistencia multi-negocio, auditoría y transacciones. | PostgreSQL; memoria solo para demo. |
| Integraciones | Visión, correo, despliegue y pagos de demostración. | OpenAI opcional, Gmail/Resend, Vercel y Webpay simulado. |

## 7.5 Modelo de datos y seguridad

El negocio funciona como tenant. Las sesiones determinan el negocio y el rol; una cabecera proporcionada por el cliente no debe modificar ese contexto. Las entidades principales abarcan negocios, usuarios, sesiones, productos, movimientos de stock, ventas, ítems, pagos, clientes, cuentas por cobrar, abonos, proveedores, órdenes de compra, turnos de caja y registros de auditoría.

| Control | Implementación o criterio |
| --- | --- |
| Contraseñas | Derivación mediante scrypt; no se almacenan en texto claro. |
| Sesiones | Tokens aleatorios almacenados como hash, con expiración y revocación. |
| Autorización | Roles system_admin, owner y seller protegidos en interfaz y API. |
| Multi-tenant | El negocio se deriva desde la sesión; no se confía en x-tenant-id. |
| Recuperación | Enlace de un solo uso, vencimiento de 30 minutos y revocación de sesiones anteriores. |
| Secretos | Claves solo en variables privadas; nunca con prefijo VITE_ ni en el repositorio. |
| Auditoría | Registro de operaciones críticas para trazabilidad. |

## 7.6 Flujos críticos

Venta

Autenticar usuario y verificar turno/permiso.

Buscar o reconocer producto; validar disponibilidad.

Construir ticket, descuentos y pagos.

Confirmar con clave idempotente.

Registrar venta y movimientos; emitir ticket interno.

Fiado

Seleccionar cliente elegible.

Validar cupo, plazo y bloqueo.

Registrar venta y cuenta por cobrar.

Aceptar abonos y mantener saldo/historial.

Compra

Crear proveedor y orden.

Recibir cantidades.

Actualizar stock, kardex y costo promedio ponderado.

Reconocimiento

Intentar código de barra.

Si corresponde, enviar imagen reducida al backend.

Comparar propuesta con catálogo y mostrar confianza.

Solicitar confirmación o corrección.

## 7.7 Gestión del proyecto

Se adopta Scrum con entregas incrementales. El Product Backlog organiza historias y criterios de aceptación; cada Sprint Backlog selecciona trabajo verificable. La Definition of Done debe incluir código integrado, revisión de permisos, prueba pertinente, documentación mínima y ausencia de secretos expuestos.

| Sprint | Objetivo principal |
| --- | --- |
| Fase 1 | Preparación, arquitectura, backlog y repositorio. |
| 1 | Base técnica, autenticación y multi-tenant. |
| 2 | Productos e inventario. |
| 3 | Ventas y comprobante interno. |
| 4 | Clientes, fiado y abonos. |
| 5 | Cámara, códigos e IA. |
| 6 | Pagos de demostración y alertas. |
| 7 | Reportes, PWA y experiencia móvil. |
| 8 | Pruebas, correcciones, documentación y defensa. |

## 7.8 Puesta en marcha y verificación técnica

Requisitos: Node.js 20 o superior, npm 10 o pnpm y PostgreSQL 16 o Docker Desktop para persistencia. Secuencia base:

npm install · Copy-Item .env.example .env · npm run db:up · npm run dev:api · npm run dev:web

Antes de presentar se deben ejecutar npm run typecheck, npm run build y npm run test -w apps/api. Esta entrega no infiere sus resultados: cualquier aprobación debe respaldarse con la salida real de esos comandos y con evidencia fechada.

## 7.9 Ingeniería orientada a valor vendible

La ingeniería prioriza el dolor que el cliente estaría dispuesto a resolver: confiabilidad de venta e inventario, trazabilidad de fiado, caja comprensible y continuidad desde el celular. Multi-tenant, offline, idempotencia, roles y auditoría reducen fricción y riesgo en un servicio por suscripción. La cámara y la IA son diferenciadores secundarios: deben mejorar velocidad o facilidad sin reemplazar la exactitud ni bloquear la operación.

# 8. Calidad disciplinaria y estrategia de pruebas

## 8.1 Enfoque

La validación combina pruebas automatizadas para reglas de negocio críticas y pruebas manuales para experiencia, compatibilidad móvil, permisos visibles, cámara, PWA y comportamiento offline. Cada caso debe registrar ambiente, pasos, resultado observado, evidencia, responsable y fecha. Un caso pendiente no se considera aprobado hasta ejecutar y documentar su resultado.

## 8.2 Estado verificable según la matriz

| Estado | Casos | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Automatizada aprobada | CP-35, CP-36, CP-37, CP-38, CP-39, CP-41 y CP-46. | La matriz registra aprobación automatizada de idempotencia, devoluciones, crédito, caja, compras y recuperación de contraseña. |
| Pendiente evidencia | CP-01 a CP-34, CP-40 y CP-42 a CP-45. | Requieren ejecución/captura manual o evidencia adicional; no se declaran aprobados en este informe. |

Nota de consistencia: el documento fuente lista siete casos como “Automatizada aprobada”. La entrega conserva ese conteo y evita elevar a aprobado cualquier caso cuyo estado sea “Pendiente evidencia”.

## 8.3 Plan de pruebas prioritario antes de la defensa

| Prioridad | Casos | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| Alta | CP-01, CP-02, CP-07, CP-08, CP-24 a CP-26, CP-31 a CP-34 | Flujos críticos y seguridad ejecutados sin defectos bloqueantes; capturas y respuestas API registradas. |
| Alta | CP-22, CP-23, CP-44 y CP-45 | Compatibilidad móvil/offline/visión validada en ambiente declarado; registrar limitaciones reales. |
| Media | CP-03 a CP-06, CP-09 a CP-21, CP-27 a CP-30, CP-40, CP-42 y CP-43 | Funciones administrativas y de soporte ejecutadas con evidencia. |
| Regresión | CP-35 a CP-39, CP-41 y CP-46 | Volver a ejecutar suite automatizada después de correcciones; conservar reporte de salida. |

## 8.4 Ciclo de mejora

Ejecutar caso y capturar evidencia.

Registrar resultado observado y desviación.

Clasificar severidad y causa probable.

Corregir en una rama controlada.

Repetir el caso y la regresión asociada.

Actualizar la matriz solo con evidencia verificable.

## 8.5 Plan de validación de vendibilidad

El objetivo es comprobar que el dolor es frecuente, relevante y suficientemente valioso como para justificar adopción y pago. No se considerará validada la vendibilidad solo por completar el software.

| Evidencia | Aprendizaje buscado | Métrica o señal |
| --- | --- | --- |
| Entrevistas | Prioridad del dolor y alternativa actual. | Frecuencia, severidad y lenguaje espontáneo. |
| Piloto controlado | Activación y uso de flujos centrales. | Activación, uso semanal y tareas completadas. |
| Disposición a pagar | Aceptación de suscripción y planes simples. | Rango declarado, objeciones y conversión. |
| Uso y retención | Valor recurrente. | Retención, frecuencia y abandono. |
| Impacto operacional | Cambio en el trabajo diario. | Tiempo por venta, exactitud, morosidad y diferencias de caja. |
| Sostenibilidad | Esfuerzo de operar el servicio. | Incidencias, soporte y costo por negocio. |

# 9. Conclusiones individuales

Camilo Gonzalez

Localito puede convertirse en un producto vendible porque aborda problemas operativos concretos: inventario incierto, crédito informal sin trazabilidad, discrepancias de efectivo, trabajo duplicado y decisiones sin datos fiables. Mi principal contribución estuvo relacionada con la arquitectura de software, la integración del backend, el aislamiento de datos y la coordinación de la solución técnica. A través de este proyecto, aprendí que un sistema escalable debe conectar las decisiones técnicas con las necesidades reales de sus usuarios. No se deben reclamar ventas, ahorros, pilotos o retorno de inversión hasta que sean medidos con negocios reales.

Alexander Patiño

El valor comercial depende de reducir la fricción diaria para los negocios de barrio gestionados por sus propietarios. Una PWA móvil que conecte ventas, inventario, crédito de clientes, turnos de caja y compras puede ofrecer una barrera de adopción más baja que los registros fragmentados o un POS genérico. Mi contribución principal se centró en el frontend, la experiencia móvil y los flujos operativos utilizados por propietarios y vendedores. Aprendí que una interfaz útil debe ser simple, consistente y correctamente conectada con las reglas de negocio implementadas por la API. La suscripción mensual de SaaS sigue siendo una hipótesis cuyo precio y disposición a pagar requieren validación.

Samuel Solis

Localito se diferencia a través de los flujos de trabajo de negocios locales, la continuidad sin conexión, el escaneo de códigos de barras y la visión por computadora opcional, pero esas funciones siempre deben respaldar el problema prioritario del cliente. Mi principal aporte estuvo relacionado con la organización del proyecto, la documentación, la planificación de pruebas y la validación de reglas de negocio críticas. Aprendí que la calidad del software no se puede demostrar solo mostrando funciones completadas; también requiere pruebas trazables, evidencia registrada y un reporte honesto del trabajo pendiente. El siguiente paso es validar la solución con negocios reales y medir su valor operativo y comercial.

# 10. Reflexiones

El proyecto debe presentarse como una hipótesis de negocio respaldada por ingeniería, no como un éxito comercial ya alcanzado. Localito se dirige a un dolor específico y observable de los pequeños negocios de barrio. El siguiente paso responsable es entrevistar a los propietarios, realizar un piloto controlado, medir la activación y el uso recurrente, probar la disposición a pagar, y comparar los indicadores operativos antes y después de la adopción. La evidencia debe determinar si la suscripción es sostenible; las ventas, ahorros, pilotos o ROI no medidos nunca deben presentarse como hechos.

Camilo Gonzalez: Durante el desarrollo de Localito, comprendí que la arquitectura de software no debe diseñarse únicamente en torno a las tecnologías. Debe responder a un problema claro del cliente y apoyar el crecimiento futuro sin hacer que la solución sea innecesariamente compleja. Mi principal desafío fue equilibrar la cantidad de funcionalidades propuestas con el tiempo y los recursos disponibles para el proyecto. En las próximas etapas, quiero fortalecer las pruebas automatizadas, la evidencia de despliegue y la validación con los clientes para que la solución técnica también pueda convertirse en un producto creíble.

Alexander Patiño: Este proyecto me ayudó a comprender que la experiencia del usuario es esencial al desarrollar software para pequeños negocios de barrio. Una función puede funcionar correctamente desde una perspectiva técnica, pero no generará valor si el usuario la encuentra confusa o difícil de usar. Mi aprendizaje principal fue la importancia de diseñar flujos de trabajo móviles cortos y comprensibles. En las siguientes etapas, me gustaría probar la interfaz con usuarios reales, observar sus dificultades y mejorar la aplicación según sus comentarios.

Samuel Solis: Trabajar en Localito me mostró que las pruebas y la documentación son partes fundamentales del desarrollo de software. Un proyecto no puede considerarse exitoso únicamente porque sus pantallas principales estén implementadas. Cada requisito debe tener criterios de aceptación, evidencia y un resultado claro. Mi principal aprendizaje fue distinguir entre la funcionalidad completada y la funcionalidad que aún está pendiente de validación. En las próximas etapas, quiero mejorar la evidencia de las pruebas, medir el impacto en las operaciones del negocio y apoyar al equipo en la validación de si los clientes están dispuestos a adoptar y pagar por la solución.

# 11. Bibliografía

Repositorio Localito. README.md. Descripción funcional, requisitos, variables de entorno, puesta en marcha y verificación técnica. Consulta interna: 24-08-2026.

Equipo Localito. Documento-Proyecto-Localito.md. Definición, objetivos, alcance, arquitectura, datos, Scrum, riesgos y estado de desarrollo. Consulta interna: 24-08-2026.

Equipo Localito. Matriz-Pruebas-Localito.md. Casos funcionales, estados y evidencias recomendadas. Consulta interna: 24-08-2026.

# Declaración de alcance de las fuentes

Las afirmaciones de implementación y pruebas provienen de los documentos internos indicados. Este informe no agrega resultados manuales inexistentes ni presenta como productivas las integraciones simuladas u opcionales.

# Anexo A. Trazabilidad con la pauta y evidencia

| Indicador de evaluación | Sección de respuesta | Evidencia prevista |
| --- | --- | --- |
| 1. Descripción y relevancia | Secciones 1, 2 y 3 | Problema, solución, alcance, beneficios y relación con el campo laboral. |
| 2. Perfil de egreso | Sección 4 | Matriz de competencias e indicadores disciplinarios. |
| 3. Intereses profesionales | Sección 5 | Relación técnica y placeholders para personalización individual. |
| 4. Factibilidad | Sección 6 | Tiempo, materiales, externos, riesgos y mitigaciones. |
| 5. Calidad disciplinaria | Secciones 7 y 8 | Arquitectura, datos, seguridad, gestión, matriz y ciclo de mejora. |

## A.1 Evidencia de validación de vendibilidad

Entrevistas anonimizadas y matriz de dolores, alternativas, frecuencia y severidad.

Piloto con criterios de salida, activación, uso, retención, disposición a pagar y objeciones.

Medición operacional y de sostenibilidad: tiempo por venta, exactitud, morosidad, caja, soporte e infraestructura.

## A.2 Evidencias técnicas que deben adjuntarse después de ejecutarlas

Venta completa, ticket y variación correcta de stock.

Fiado, abono, saldo, apertura y cierre de caja.

Salida de typecheck, build, pruebas y reejecución tras defectos.

Permisos de vendedor y rechazo 403 en API.

PWA/celular, cámara o código de barras según ambiente.