DUOC UC PLAZA NORTE

# Product Backlog de Localito

Proyecto Capstone de Ingeniería en Informática

Localito PWA SaaS para gestión de pequeños comercios

Autores

Camilo González
Alexander Patiño
Samuel Solís

Docente Álvaro Andrés Mellado Pimentel

# Índice

Índice	2

1 Resumen ejecutivo	4

2 Introducción y criterio de elaboración	4

3 Product Goal y política de refinamiento	4

4 Historias de usuario y criterios desarrollados	4

4.1 HU01 Autenticarse en Localito	4

4.2 HU02 Gestionar roles y permisos	5

4.3 HU03 Aislar datos por negocio	5

4.4 HU04 Gestionar negocio y local	5

4.5 HU05 Administrar usuarios	5

4.6 HU06 Gestionar categorías de productos	6

4.7 HU07 Gestionar catálogo de productos	6

4.8 HU08 Registrar stock inicial	6

4.9 HU09 Registrar movimientos de stock	6

4.10 HU10 Consultar Kardex y trazabilidad	7

4.11 HU11 Recibir alertas de stock bajo	7

4.12 HU12 Utilizar código de barras	7

4.13 HU13 Operar offline y sincronizar cambios	7

4.14 HU14 Registrar una venta en el POS	8

4.15 HU15 Aplicar descuentos en una venta	8

4.16 HU16 Gestionar medios y pagos divididos	8

4.17 HU17 Abrir caja por turno	8

4.18 HU18 Cerrar y cuadrar caja	8

4.19 HU19 Registrar clientes	9

4.20 HU20 Registrar ventas fiadas	9

4.21 HU21 Registrar abonos y pagos de deuda	9

4.22 HU22 Consultar saldo y estado de cuenta	9

4.23 HU23 Gestionar devoluciones y anulaciones	10

4.24 HU24 Auditar movimientos sensibles	10

4.25 HU25 Gestionar proveedores	10

4.26 HU26 Crear órdenes de compra	10

4.27 HU27 Recepcionar mercadería	11

4.28 HU28 Actualizar inventario desde recepción	11

4.29 HU29 Importar datos mediante CSV	11

4.30 HU30 Visualizar dashboard general	11

4.31 HU31 Consultar reportes de ventas	11

4.32 HU32 Consultar reportes de inventario	12

4.33 HU33 Utilizar apoyo de IA visual	12

4.34 HU34 Privacidad de datos personales y régimen legal (Ley 21.719)	12

4.35 HU35 Control de costos y cuotas de consumo de IA	13

5 Elementos técnicos y trabajo de entrega	13

6 Conclusiones	13

7 Referencias	13

# 1 Resumen ejecutivo

El Product Backlog de Localito representa capacidades y trabajo de calidad necesarios para la PWA SaaS. La fuente del repositorio mantiene historias HU01 a HU33, elementos técnicos y actividades de entrega. Los elementos futuros se ordenan por valor, riesgo y dependencia; no se comprometen a los Sprints 5 a 8 antes del Planning.

Esta versión conserva los estados y responsables documentados y desarrolla historias con criterios observables. Esos criterios son un refinamiento documental propuesto para revisión del equipo. No se inventan estimaciones aprobadas, actas de aceptación o nuevas fechas reales de término.

# 2 Introducción y criterio de elaboración

La Guía Scrum caracteriza el Product Backlog como trabajo ordenado y emergente del producto (Schwaber y Sutherland, 2020). Localito utiliza identificadores estables para relacionar capacidades con Sprints y pruebas. La historia se formula desde el usuario y el resultado, evitando que una tecnología sea el objetivo por sí sola.

La prioridad responde a dependencias concretas: identidad precede a permisos, catálogo precede a venta, y venta y movimientos preceden a conciliación. La calidad transversal también se incorpora porque una funcionalidad que mezcla negocios o pierde datos no aporta un incremento utilizable. Los identificadores de pruebas propuestos se relacionan por tema con el Plan de Pruebas y no se marcan ejecutados.

# 3 Product Goal y política de refinamiento

El objetivo es entregar una PWA SaaS para gestionar ventas, inventario, clientes, caja, compras y reportes desde una interfaz simple y segura. El refinamiento debe comprobar actor, valor, dependencias y aceptación. Se puede dividir una historia amplia cuando una parte no permite una demostración independiente o mezcla reglas difíciles de validar.

No se asignan puntos históricos sin registro. Las fechas de la fuente pertenecen al seguimiento descrito en Trello. La aparición de funciones de cliente, compras o IA en el código se registra como evidencia técnica; si sus tarjetas siguen en Product Backlog, el documento conserva esa diferencia.

# 4 Historias de usuario y criterios desarrollados

Las condiciones siguientes son un refinamiento documental para validar con el equipo. Cada verificación conserva datos iniciales, acción y resultado, incluyendo rechazos y recursos ajenos. La elaboración de criterios no acredita una nueva ejecución ni modifica el estado histórico de la historia.

## 4.1 HU01 Autenticarse en Localito

Como usuario, quiero autenticarme en Localito para acceder a las operaciones de mi negocio.

Estado al corte: Hecho según el registro documental del Sprint 1. Responsable documental: Camilo.

Credenciales válidas devuelven una sesión y contexto del usuario.

Credenciales incorrectas se rechazan sin revelar el hash.

Una sesión ausente no accede a endpoints protegidos.

Evidencia técnica a revisar: auth.ts y server.ts.

## 4.2 HU02 Gestionar roles y permisos

Como dueño, quiero gestionar roles y permisos para delimitar las acciones de mis vendedores.

Estado al corte: Hecho según el registro documental del Sprint 1. Responsable documental: Camilo.

Un vendedor no obtiene permisos administrativos por alterar el cliente.

Un owner autorizado accede a gestión.

Los endpoints rechazan un rol insuficiente con estado comprensible.

Evidencia técnica a revisar: requireRoles en server.ts.

## 4.3 HU03 Aislar datos por negocio

Como dueño, quiero aislar datos por negocio para mantener separados mis registros.

Estado al corte: Hecho según el registro documental del Sprint 1. Responsable documental: Camilo.

El negocio se deriva de la sesión.

Un producto ajeno no puede venderse ni modificarse.

Las consultas devuelven únicamente registros permitidos.

Evidencia técnica a revisar: tenantIdFromRequest y repository.ts.

## 4.4 HU04 Gestionar negocio y local

Como dueño, quiero gestionar negocio y local para mantener información operativa vigente.

Estado al corte: Hecho según el registro documental del Sprint 2. Responsable documental: Camilo.

Se guardan datos del negocio autenticado.

Campos y preferencias inválidos se rechazan.

La edición no permite modificar otro negocio.

Evidencia técnica a revisar: /tenant y businessPreferences.ts.

## 4.5 HU05 Administrar usuarios

Como dueño, quiero administrar usuarios para controlar cuentas del equipo.

Estado al corte: Hecho según el registro documental del Sprint 2. Responsable documental: Camilo.

El usuario nuevo se vincula al negocio.

Se valida rol y contraseña.

La desactivación limita acceso según la gestión de sesión existente.

Evidencia técnica a revisar: /users y repositorio.

## 4.6 HU06 Gestionar categorías de productos

Como dueño, quiero gestionar categorías de productos para organizar el catálogo.

Estado al corte: Hecho según el registro documental del Sprint 2. Responsable documental: Camilo.

Las categorías corresponden al negocio.

Un producto conserva relación válida.

La consulta no mezcla categorías ajenas.

Evidencia técnica a revisar: categorias en schema.sql.

## 4.7 HU07 Gestionar catálogo de productos

Como dueño, quiero gestionar catálogo de productos para vender productos con información vigente.

Estado al corte: Hecho según el registro documental del Sprint 2. Responsable documental: Camilo.

Precio y datos obligatorios se validan.

La edición queda visible en catálogo.

Un producto desactivado no se vende como activo.

Evidencia técnica a revisar: /products y productos.

## 4.8 HU08 Registrar stock inicial

Como dueño, quiero registrar stock inicial para comenzar con existencias controladas.

Estado al corte: Hecho según el registro documental del Sprint 2. Responsable documental: Camilo.

Se valida cantidad.

El ajuste se asocia al producto autorizado.

Se puede comprobar el stock antes y después.

Evidencia técnica a revisar: /products/:id/stock.

## 4.9 HU09 Registrar movimientos de stock

Como dueño, quiero registrar movimientos de stock para explicar cambios de existencias.

Estado al corte: Hecho según el registro documental del Sprint 3. Responsable documental: Camilo.

Una operación genera movimiento correspondiente.

El registro conserva cantidad y stock resultante.

Se mantiene negocio y autor cuando aplica.

Evidencia técnica a revisar: movimientos_stock.

## 4.10 HU10 Consultar Kardex y trazabilidad

Como dueño, quiero consultar Kardex y trazabilidad para revisar el historial de un producto.

Estado al corte: Hecho según el registro documental del Sprint 3. Responsable documental: Camilo.

El historial corresponde al producto permitido.

Se muestran tipo y cantidad.

Los límites de consulta se distinguen de historial completo.

Evidencia técnica a revisar: getStockMovements.

## 4.11 HU11 Recibir alertas de stock bajo

Como dueño, quiero recibir alertas de stock bajo para identificar reposición necesaria.

Estado al corte: Hecho según el registro documental del Sprint 3. Responsable documental: Camilo.

El criterio usa stock mínimo configurado.

El producto pertenece al negocio.

Se distingue una alerta de una orden de compra confirmada.

Evidencia técnica a revisar: bootstrap y alertas.

## 4.12 HU12 Utilizar código de barras

Como vendedor, quiero utilizar código de barras para localizar un producto con menos búsqueda.

Estado al corte: Hecho según el registro documental del Sprint 3. Responsable documental: Camilo.

Un código presente identifica un producto permitido.

Un código desconocido informa que no existe.

Se ofrece ingreso o búsqueda manual.

Evidencia técnica a revisar: ZXing y cliente de catálogo.

## 4.13 HU13 Operar offline y sincronizar cambios

Como vendedor, quiero operar offline y sincronizar cambios para conservar ventas ante un corte de red.

Estado al corte: En progreso en Sprint 4. Responsable documental: Camilo.

La cola guarda venta e idempotencyKey por cuenta.

La reconexión conserva rechazos sin duplicar.

Un cambio de cuenta no envía pendientes de otra sesión.

Evidencia técnica a revisar: offline.ts y workspaceCache.ts.

## 4.14 HU14 Registrar una venta en el POS

Como vendedor, quiero registrar una venta en el pos para atender y registrar el ticket.

Estado al corte: Hecho según el registro documental del Sprint 4. Responsable documental: Camilo.

Servidor usa precio vigente.

La venta aceptada conserva detalles y efecto de stock.

Un error de validación no deja una operación parcial.

Evidencia técnica a revisar: POST /sales y createSaleWithClient.

## 4.15 HU15 Aplicar descuentos en una venta

Como vendedor, quiero aplicar descuentos en una venta para ajustar el cobro de forma controlada.

Estado al corte: Hecho según el registro documental del Sprint 4. Responsable documental: Alexander.

El descuento válido modifica el total.

Valores fuera de la regla se rechazan.

Pagos y total final permanecen consistentes.

Evidencia técnica a revisar: saleValidation.ts.

## 4.16 HU16 Gestionar medios y pagos divididos

Como vendedor, quiero gestionar medios y pagos divididos para registrar cómo se cubrió el total.

Estado al corte: Por hacer en Sprint 4. Responsable documental: Camilo.

La suma de porciones coincide con total.

Se conserva cada método.

Los pagos externos y las simulaciones se identifican correctamente.

Evidencia técnica a revisar: settleSale y detalle_pagos.

## 4.17 HU17 Abrir caja por turno

Como vendedor, quiero abrir caja por turno para iniciar control de efectivo.

Estado al corte: Por hacer en Sprint 4. Responsable documental: Camilo.

Se registra monto inicial y usuario.

No hay dos sesiones abiertas del mismo negocio.

La interfaz informa rechazo sin duplicar apertura.

Evidencia técnica a revisar: sesiones_caja e índice parcial.

## 4.18 HU18 Cerrar y cuadrar caja

Como vendedor, quiero cerrar y cuadrar caja para comparar efectivo esperado y contado.

Estado al corte: Por hacer en Sprint 4. Responsable documental: Camilo.

Se conserva esperado y contado.

Una diferencia exige motivo.

Se revisan pendientes de todas las cuentas del turno antes de conciliar.

Evidencia técnica a revisar: closeCashSession y UI de caja.

## 4.19 HU19 Registrar clientes

Como vendedor, quiero registrar clientes para asociar operaciones y deuda.

Estado al corte: Product Backlog sin Sprint futuro comprometido. Responsable documental: Alexander.

Datos obligatorios se validan.

El cliente pertenece al negocio.

La consulta y edición respetan permisos.

Evidencia técnica a revisar: clientes y endpoints.

## 4.20 HU20 Registrar ventas fiadas

Como vendedor, quiero registrar ventas fiadas para conservar deuda del cliente.

Estado al corte: Product Backlog sin Sprint futuro comprometido. Responsable documental: Alexander.

Fiado necesita cliente activo.

Se revisa bloqueo y límite configurado.

Venta y saldo se conservan en la operación correspondiente.

Evidencia técnica a revisar: cuentas_fiado y createSaleWithClient.

## 4.21 HU21 Registrar abonos y pagos de deuda

Como vendedor, quiero registrar abonos y pagos de deuda para actualizar el saldo de un cliente.

Estado al corte: Product Backlog sin Sprint futuro comprometido. Responsable documental: Alexander.

Monto y método se validan.

Se conserva el pago y saldo resultante.

Rechazos no producen un abono parcial.

Evidencia técnica a revisar: abonos_fiado y pagos.

## 4.22 HU22 Consultar saldo y estado de cuenta

Como dueño, quiero consultar saldo y estado de cuenta para seguir la deuda vigente.

Estado al corte: Product Backlog sin Sprint futuro comprometido. Responsable documental: Alexander.

El saldo relaciona cuentas y cliente.

La consulta respeta negocio.

Fecha de vencimiento y estado se interpretan sin alterar deuda.

Evidencia técnica a revisar: getDebts.

## 4.23 HU23 Gestionar devoluciones y anulaciones

Como dueño, quiero gestionar devoluciones y anulaciones para corregir ventas con trazabilidad.

Estado al corte: Product Backlog sin Sprint futuro comprometido. Responsable documental: Alexander.

No se devuelve más de lo vendido.

La reposición considera unidades descontadas.

Un reintento exige consultar estado cuando la respuesta es ambigua.

Evidencia técnica a revisar: devoluciones_venta y repositorio.

## 4.24 HU24 Auditar movimientos sensibles

Como dueño, quiero auditar movimientos sensibles para revisar acciones relevantes.

Estado al corte: Product Backlog sin Sprint futuro comprometido. Responsable documental: Alexander.

Se relaciona acción con usuario y negocio.

Se conservan detalle y fecha.

Filtros y paginación se distinguen de una lista limitada.

Evidencia técnica a revisar: auditQuery.ts y auditoria.

## 4.25 HU25 Gestionar proveedores

Como dueño, quiero gestionar proveedores para preparar compras con datos conocidos.

Estado al corte: Product Backlog sin Sprint futuro comprometido. Responsable documental: Alexander.

Proveedor pertenece al negocio.

Se guardan contacto y estado.

Ediciones ajenas se rechazan.

Evidencia técnica a revisar: proveedores y /suppliers.

## 4.26 HU26 Crear órdenes de compra

Como dueño, quiero crear órdenes de compra para planificar ingreso de mercadería.

Estado al corte: Product Backlog sin Sprint futuro comprometido. Responsable documental: Alexander.

Se vinculan proveedor y productos válidos.

Cantidades y costos se validan.

La orden conserva detalle y estado.

Evidencia técnica a revisar: ordenes_compra y detalle_ordenes_compra.

## 4.27 HU27 Recepcionar mercadería

Como dueño, quiero recepcionar mercadería para registrar lo recibido.

Estado al corte: Product Backlog sin Sprint futuro comprometido. Responsable documental: Alexander.

Se revisan cantidades pendientes.

Recepción parcial conserva estado.

No se supera sin control lo pedido.

Evidencia técnica a revisar: recepción en repository.ts.

## 4.28 HU28 Actualizar inventario desde recepción

Como dueño, quiero actualizar inventario desde recepción para hacer disponible la mercadería recibida.

Estado al corte: Product Backlog sin Sprint futuro comprometido. Responsable documental: Alexander.

El ingreso corresponde al producto.

Cantidad recibida y stock son consistentes.

El costo se actualiza según regla implementada.

Evidencia técnica a revisar: recepción y movimientos_stock.

## 4.29 HU29 Importar datos mediante CSV

Como dueño, quiero importar datos mediante CSV para cargar un catálogo de forma controlada.

Estado al corte: Product Backlog sin Sprint futuro comprometido. Responsable documental: Alexander.

Se validan columnas y filas.

Se muestra rechazo comprensible.

Los cambios quedan asociados al negocio y no se aceptan datos arbitrarios.

Evidencia técnica a revisar: productImport.ts y endpoints.

## 4.30 HU30 Visualizar dashboard general

Como dueño, quiero visualizar dashboard general para comprender la operación reciente.

Estado al corte: Product Backlog sin Sprint futuro comprometido. Responsable documental: Alexander.

Métricas provienen de datos del negocio.

Rangos y unidades quedan visibles.

No se equipara fiado con efectivo recibido.

Evidencia técnica a revisar: DashboardView y bootstrap.

## 4.31 HU31 Consultar reportes de ventas

Como dueño, quiero consultar reportes de ventas para analizar transacciones y estados.

Estado al corte: Product Backlog sin Sprint futuro comprometido. Responsable documental: Alexander.

El periodo se aplica correctamente.

Anulaciones se distinguen de ventas activas.

La exportación conserva campos relevantes.

Evidencia técnica a revisar: reportes y getSales.

## 4.32 HU32 Consultar reportes de inventario

Como dueño, quiero consultar reportes de inventario para identificar stock y necesidades.

Estado al corte: Product Backlog sin Sprint futuro comprometido. Responsable documental: Alexander.

Producto y existencias son del negocio.

Se muestran mínimos y estados.

Exportación y filtros conservan el conjunto esperado.

Evidencia técnica a revisar: inventario y reportes.

## 4.33 HU33 Utilizar apoyo de IA visual

Como vendedor o dueño, quiero utilizar apoyo de IA visual para preparar información con una fotografía.

Estado al corte: Product Backlog sin Sprint futuro comprometido. Responsable documental: Alexander.

La propuesta queda editable.

Se valida contra catálogo permitido.

No se persiste venta o recepción hasta confirmación humana.

Evidencia técnica a revisar: vision.ts e invoiceImport.ts.

## 4.34 HU34 Privacidad de datos personales y régimen legal (Ley 21.719)

Como dueño de negocio, quiero contar con resguardo de datos y opciones de anonimización para cumplir con el marco de protección de datos personales. Estado al corte: Product Backlog. Responsable documental: Alexander. Requisito asociado: RNF19 y NRF-05. Criterios de aceptación:

- Los datos de contacto y deudas de fiados se almacenan bajo cifrado en reposo y tránsito.

- Se dispone de un mecanismo de borrado lógico y anonimización de clientes ante solicitudes de supresión.

- Las imágenes de facturas procesadas por IA se eliminan del servidor temporal una vez extraídos los datos.

## 4.35 HU35 Control de costos y cuotas de consumo de IA

Como administrador de la plataforma, quiero limitar las consultas mensuales de IA por negocio para evitar sobrecostos operativos de API. Estado al corte: Product Backlog. Responsable documental: Camilo. Requisito asociado: RNF04. Criterios de aceptación:

- Se establece un tope mensual de solicitudes de reconocimiento visual según el plan contratado.

- Al alcanzar el 100% de la cuota, la API informa el límite alcanzado sin degradar la venta manual por catálogo o código de barras.

- Se registra el consumo acumulado de consultas por negocio para conciliación mensual.

# 5 Elementos técnicos y trabajo de entrega

ET03 mejora responsive; ET04 fortalece seguridad; ET05 prepara release candidate; ET06 verifica integralmente; ET07 corresponde a UAT; DOC01 prepara documentación; REL01 despliega la entrega. Se conservan como trabajo del backlog. El despliegue final necesita revisión de base y pruebas y no se considera aprobado por existir un enlace público.

# 6 Conclusiones

El backlog desarrollado aporta historias legibles y resultados observables, conservando el estado documental vigente. Su siguiente revisión debe validar criterios y prioridades con el equipo y vincular casos reales. Las estimaciones y compromisos futuros se incorporarán únicamente cuando exista decisión de Planning.

# 7 Referencias

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. https://scrumguides.org/scrum-guide.html