PROYECTO APT · FASE 1

Informe de Autoevaluación

Localito

PWA SaaS multi-negocio para comercios de barrio

Estudiante: Samuel Solís Calabrano

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Fecha: 24-08-2026

Contenido

1. Resumen	2

2. Descripción y relevancia del Proyecto APT	2

2.1. Vendibilidad: cliente, dolor y propuesta de valor	2

Dolor priorizado	3

Alternativas actuales y brecha	3

Propuesta de valor	3

Hipótesis comercial y ganancias esperadas	4

Plan de validación de vendibilidad	4

3. Relación con el perfil de egreso	5

4. Relación con mis intereses profesionales	5

5. Factibilidad	6

6. Objetivos	6

Objetivo general	6

Objetivos específicos	6

7. Metodología de trabajo	7

8. Plan de trabajo	7

9. Evidencias propuestas	8

10. Aspectos formales e indicadores de calidad	9

Aspectos formales	9

11. Autoevaluación razonada	10

12. Conclusion	11

13. Reflexión	12

14. Referencias	12

Anexo A. Estado resumido de validación	13

# 1. Resumen

Localito es una aplicación web progresiva (PWA) de tipo SaaS y arquitectura multi-negocio, orientada a almacenes y comercios de barrio. Su propósito es digitalizar ventas, inventario, caja, compras, proveedores, clientes y cuentas fiadas desde un teléfono móvil. Incluye control de acceso por roles, aislamiento de datos por negocio, operación sin conexión para flujos críticos y reconocimiento de productos mediante código de barras o visión asistida por inteligencia artificial. La iteración actual implementa el núcleo operacional y excluye deliberadamente la emisión tributaria ante el SII y la activación productiva de Transbank. El proyecto integra análisis de requerimientos, modelamiento de datos, desarrollo full stack, seguridad y pruebas, por lo que resulta pertinente para el perfil profesional de informática.

Palabras clave: PWA, SaaS, comercio de barrio, inventario, punto de venta, multi-tenant, inteligencia artificial.

# 2. Descripción y relevancia del Proyecto APT

Localito funciona como una “caja inteligente de bolsillo”. Permite administrar negocios separados entre sí y ofrece, según el rol, creación de locales y usuarios, catálogo de productos, stock y kardex, alertas, ventas con descuentos y pagos divididos, fiado, devoluciones, proveedores, órdenes de compra, caja por turno, auditoría e intercambio CSV. También incorpora una PWA instalable, cola local para operaciones sin conexión, lectura de códigos de barra y un flujo opcional de reconocimiento de envases mediante IA cuando existe una clave configurada.

La relevancia laboral radica en que reproduce desafíos reales: levantamiento de necesidades, diseño escalable, separación segura de datos, integración de interfaz, API y base de datos, reglas transaccionales, pruebas y despliegue. Su beneficio esperado es mejorar la trazabilidad de pequeños comercios y reducir errores de stock, caja y cuentas por cobrar. El ticket del MVP es un comprobante interno y no reemplaza una boleta tributaria.

## 2.1. Vendibilidad: cliente, dolor y propuesta de valor

Localito se plantea como un producto vendible, no solo como una demostración técnica. Su cliente ideal inicial es el dueño o la dueña de un micro o pequeño comercio de barrio —por ejemplo, almacén, botillería, bazar, minimarket o negocio familiar— que administra directamente la operación, trabaja con infraestructura limitada y hoy combina cuaderno, memoria, mensajes, planillas o herramientas desconectadas.

### Dolor priorizado

El dolor central es la falta de control diario: el negocio desconoce con precisión qué stock tiene y qué debe reponer; mantiene fiados sin trazabilidad completa; descubre diferencias de caja al cierre; pierde tiempo buscando precios, productos o deudas; y toma decisiones de compra sin datos consolidados. Estos problemas pueden traducirse en pérdidas o menor capacidad de gestión, pero el proyecto no afirma montos de ahorro porque todavía no han sido medidos con clientes reales.

### Alternativas actuales y brecha

Las alternativas habituales son seguir con cuaderno y memoria, utilizar una planilla que exige disciplina manual o adoptar un POS genérico. Las dos primeras fragmentan la información y dificultan la trazabilidad; un POS genérico puede resolver la venta, pero no necesariamente integra fiado, caja, compras, operación móvil y flujos propios del comercio local con una barrera de adopción baja. Esta brecha constituye la oportunidad comercial que Localito debe validar.

### Propuesta de valor

Localito propone centralizar la operación esencial del negocio en el celular mediante una PWA: venta, stock, fiado, caja y compras en un solo flujo, con instalación ligera, soporte offline para conectividad inestable y captura de productos por búsqueda, código de barras, cámara o IA opcional. Sus diferenciadores hipotéticos son la amplitud del flujo integrado, el diseño para comercio de barrio, la baja infraestructura requerida y la confirmación humana cuando se usa reconocimiento visual. Los beneficios esperados son mayor visibilidad del inventario y las deudas, menos retrabajo, cierres de caja más trazables y mejores datos para reponer; todos deben comprobarse y no se presentan como resultados obtenidos.

| Elemento comercial | Hipótesis de Localito | Dato por validar |
| --- | --- | --- |
| Cliente ideal | Micro o pequeño comercio de barrio administrado por su dueño, con operación manual o fragmentada y baja infraestructura. | Segmento con mayor intensidad del dolor. |
| Producto | PWA móvil que integra venta, stock, fiado, caja y compras. | Facilidad de activación y uso cotidiano. |
| Modelo SaaS | Suscripción mensual por negocio, con prueba o piloto y planes simples. | Precio, funciones por plan y disposición a pagar. |
| Adopción | Inicio guiado y migración progresiva desde cuaderno o planilla. | Tiempo hasta primera venta y barreras de carga. |
| Sostenibilidad | Ingresos recurrentes para soporte, infraestructura y mejoras. | Costo de atención, adquisición y operación. |

### Hipótesis comercial y ganancias esperadas

La hipótesis comercial es cobrar una suscripción mensual por negocio, ofrecer una prueba o piloto acotado y mantener planes simples. Los precios aún no están definidos: deben validarse con entrevistas, disposición a pagar, costos de operación y valor percibido. Para el cliente, la ganancia esperada es controlar mejor su operación con menos herramientas separadas y dedicar menos tiempo a conciliaciones o búsquedas. Para el equipo, un SaaS puede generar ingresos recurrentes que financien infraestructura, soporte y evolución del producto; esta sostenibilidad depende de lograr activación, uso y retención, y todavía no está demostrada.

### Plan de validación de vendibilidad

| Etapa | Actividad | Métrica o evidencia | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Descubrimiento | Entrevistar dueños y observar su proceso actual. | Frecuencia, severidad y costo percibido del dolor. | Confirmar segmento y problema. |
| Propuesta | Mostrar demo y contrastar alternativas. | Comprensión, objeciones y funciones prioritarias. | Ajustar mensaje y alcance. |
| Disposición a pagar | Presentar planes y rangos sin fijar tarifa. | Intención de prueba, rango aceptable y rechazo. | Definir hipótesis de precio. |
| Piloto | Operar con pocos negocios y soporte cercano. | Activación, uso recurrente, retención y soporte. | Avanzar, iterar o detener. |
| Impacto | Comparar línea base y uso durante el piloto. | Tiempo por venta, exactitud de inventario, morosidad y diferencias de caja. | Validar beneficios sin causalidad no sustentada. |

Hasta realizar estas actividades, no corresponde afirmar que existen pilotos, ventas, clientes activos, ahorros, reducción de morosidad o retorno de inversión. La evidencia comercial debe registrar también resultados negativos y motivos de abandono.

# 3. Relación con el perfil de egreso

| Competencia | Aplicación | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Pruebas y certificación | Casos funcionales, automatización y registro de pendientes manuales. | Matriz CP-01 a CP-46 y pruebas de reglas críticas. |
| Gestión de proyectos | Priorización del MVP, alcance, riesgos y decisiones técnicas. | Plan de trabajo, backlog y documentación. |
| Modelamiento de datos | Modelo relacional multi-negocio para la operación. | Esquema PostgreSQL y tenant derivado de la sesión. |
| Desarrollo de software | Integración de React PWA, API Node.js y PostgreSQL. | Código, compilación, endpoints y flujos. |
| Implantación | Configuración, despliegue HTTPS y puesta en marcha. | README, scripts y configuración de Vercel/PostgreSQL. |

# 4. Relación con mis intereses profesionales

Localito se alinea con mis áreas de interés: Ingeniería de Datos, Business Intelligence, Integración de Sistemas y Seguridad de la Información. Me interesa diseñar arquitecturas que automaticen flujos transaccionales y transformen datos operativos en métricas predictivas para la toma de decisiones.

Mi contribución en el proyecto se concentra en:

- Modelamiento y explotación de datos: Estructurar el esquema relacional en PostgreSQL para garantizar la consistencia en ventas, inventarios, kardex y cuentas corrientes de clientes (fiados).

- Inteligencia de negocios e integración: Diseñar consultas y vistas para la conciliación de caja y reportes de rentabilidad, e integrar endpoints protegidos para servicios externos (OCR/visión y mensajería).

- Seguridad y calidad técnica: Gestionar el backlog con enfoque en criterios de aceptación verificables, mitigar vulnerabilidades sistémicas en el control de sesiones/permisos por roles y consolidar la matriz de pruebas (CP-01 a CP-46).

La construcción de la PWA representa una oportunidad para fortalecer mis competencias en desarrollo frontend reactivo y manejo de estados offline.

# 5. Factibilidad

Localito es factible dentro de la asignatura porque el núcleo se divide en módulos verificables y usa tecnologías disponibles: Node.js, React, PostgreSQL, navegador móvil y herramientas de desarrollo estándar. El alcance se controla mediante un MVP: SII, múltiples sucursales complejas, facturación de la suscripción y Transbank productivo quedan fuera de esta iteración. La IA visual es opcional; sin clave, el sistema conserva un flujo controlado mediante código de barras o pista manual.

| Factor | Riesgo | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Tiempo | Crecimiento del alcance. | Congelar MVP y priorizar defectos/evidencia. |
| Recursos | Dependencia de PostgreSQL, HTTPS y servicios. | Modo demo y configuración documentada. |
| Técnica | Integración, concurrencia y offline. | Regresión, idempotencia, logs y matriz manual. |
| Seguridad | Credenciales o permisos incorrectos. | Variables privadas y pruebas de autorización. |
| Validación | Casos manuales sin evidencia. | Ejecutar, capturar y registrar resultado real. |

# 6. Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar y validar técnica y comercialmente una PWA SaaS multi-negocio vendible que resuelva la falta de control sobre ventas, stock, fiados, caja y compras de pequeños comercios, incorporando operación móvil, seguridad, trazabilidad y un modelo de suscripción por negocio sujeto a validación.

## Objetivos específicos

Analizar y documentar necesidades y límites del MVP.

Diseñar e implementar un modelo de datos escalable y aislado por negocio.

Integrar autenticación, productos, stock, ventas, fiado, caja, compras y auditoría.

Incorporar códigos de barra y reconocimiento visual opcional con confirmación humana.

Validar reglas críticas con pruebas automatizadas y ejecutar pruebas manuales funcionales y móviles.

Preparar evidencia técnica y una demostración reproducible, diferenciando lo implementado, simulado y pendiente.

Validar con comercios el dolor priorizado, las alternativas actuales y la comprensión de la propuesta de valor.

Medir disposición a pagar, activación, uso, retención y métricas operativas antes de definir precios o afirmar impacto.

# 7. Metodología de trabajo

Se utiliza una metodología ágil e incremental basada en Scrum, adaptada a un proyecto académico individual. El backlog se ordena por valor y riesgo; cada iteración selecciona historias y criterios de aceptación, implementa un incremento, ejecuta revisión técnica y actualiza la evidencia. La calidad se aborda con control de versiones, validación de tipos, compilación, pruebas de API, pruebas manuales y registro de defectos. Cada requisito mantiene trazabilidad con su módulo, caso de prueba y evidencia. Las integraciones externas se validan en modo de demostración o prueba y no se presentan como productivas sin credenciales ni confirmación real. En paralelo, se aplica descubrimiento de cliente con entrevistas semiestructuradas, prueba de propuesta, experimento de disposición a pagar y piloto controlado. Cada hipótesis comercial debe tener una métrica y un criterio de decisión; la ausencia de evidencia se registra como pendiente.

# 8. Plan de trabajo

| Etapa | Actividades | Duración | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición | Problema, usuarios, alcance, objetivos y backlog. | 1 semana | Definición y backlog. |
| Diseño | Arquitectura, datos, seguridad e interfaz. | 1 semana | Diseño trazable. |
| Núcleo | Autenticación, inventario, ventas y fiado. | 2 semanas | Flujos centrales. |
| Operación | Caja, compras, devoluciones, CSV y offline. | 2 semanas | MVP operacional. |
| Integraciones | Código de barras, IA opcional y Webpay demo. | 1 semana | Flujos demostrables. |
| Validación | Typecheck, build, pruebas y casos manuales. | 1 semana | Resultados registrados. |
| Cierre | Correcciones, memoria, capturas y ensayo. | 1 semana | Entrega reproducible. |

Recursos principales: computador personal, Node.js, React, PostgreSQL, Git, navegador de escritorio y dispositivo móvil. Facilitadores: arquitectura modular, documentación existente y pruebas automatizadas. Obstaculizadores: dependencias externas, evidencia móvil pendiente y riesgo de expansión del alcance.

# 9. Evidencias propuestas

| Evidencia | Qué demuestra | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Repositorio y código | Construcción e integración. | Módulos claros y sin secretos. |
| Esquema PostgreSQL | Modelo y aislamiento. | Entidades y relaciones coherentes. |
| Typecheck, build y tests | Calidad técnica. | Comandos sin errores y salida fechada. |
| Matriz CP-01 a CP-46 | Cobertura y trazabilidad. | Estado real por caso; sin aprobación ficticia. |
| Capturas o video | Operación visible. | Paso, rol y resultado observables. |
| Pruebas de permisos | Seguridad multi-tenant. | 403 y tenant derivado de sesión. |
| Documentación | Alcance honesto. | SII y Transbank productivo fuera de alcance. |
| Entrevistas de problema | Validez del dolor y alternativas. | Patrones, síntesis y objeciones. |
| Prueba de oferta | Comprensión y disposición a pagar. | Planes/rangos probados y decisión. |
| Piloto comercial | Activación, uso, retención e impacto. | Línea base, métricas y resultados reales. |

Las pruebas automatizadas aprobadas pueden presentarse como evidencia disponible. Los casos marcados “Pendiente evidencia” deben ejecutarse antes de declararlos aprobados. La evidencia comercial incluirá entrevistas, consentimiento del piloto, activación, frecuencia de uso, retención, disposición a pagar y comparación de métricas operativas, sin convertir expectativas en resultados.

# 10. Aspectos formales e indicadores de calidad

## Aspectos formales

El informe emplea Arial 11, interlineado 1,5, tamaño carta, márgenes de una pulgada, jerarquía de títulos, encabezado, pie y referencias. El resumen y el abstract se presentan en español e inglés; las conclusiones y la reflexión están redactadas únicamente en inglés, según la pauta.

| Indicador disciplinario | Presencial | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas | Sí | Matriz y criterios definidos. |
| 1.2 Aplica pruebas | Parcial | Automatizadas aprobadas; manuales pendientes. |
| 1.3 Mejora según resultados | Parcial | Requiere bitácora consolidada. |
| 2.1 Planifica proyectos | Sí | Alcance, etapas, riesgos y recursos. |
| 2.2 Controla proyectos | Parcial | Debe conservar evidencia periódica. |
| 3.1 Diseña modelos de datos | Sí | Modelo multi-negocio. |
| 3.2 Implementa modelos | Sí | Esquema PostgreSQL. |
| 4.1 Construye software | Sí | Núcleo operacional. |
| 4.2 Integra componentes | Sí | PWA, API y datos. |
| 4.3 Implanta software | Parcial | Despliegue preparado; depende de configuración. |

# 11. Autoevaluación razonada

| IE | Nivel | Justificación / mejora |
| --- | --- | --- |
| 1 | Completamente logrado | Describe dolor, cliente ideal, propuesta de valor y relevancia comercial. |
| 2 | Completamente logrado | Competencias relacionadas con evidencias. |
| 3 | Logrado | El proyecto se relaciona directamente con mi interés en el desarrollo full stack, las aplicaciones SaaS y la creación de soluciones tecnológicas para problemas reales. |
| 4 | Completamente logrado | Factibilidad técnica y comercial como hipótesis, con riesgos y mitigaciones. |
| 5 | Completamente logrado | Objetivos claros y coherentes. |
| 6 | Completamente logrado | Metodología pertinente y trazable. |
| 7 | Completamente logrado | Plan con actividades, duración y recursos. |
| 8 | Completamente logrado | Evidencias técnicas y plan de validación de vendibilidad. |
| 9 | Completamente logrado | Redacción, estructura y referencias revisadas. |
| 10 | Completamente logrado | Formato institucional solicitado aplicado. |
| 11 | Logrado | Producto y SaaS definidos; validación comercial y piloto pendientes. |
| 12 | Completamente logrado | Requested sections communicate in upper-intermediate English. |

# 12. Conclusion

Localito aborda un problema operacional concreto y recurrente en el comercio minorista de barrio: la carencia de un control trazable sobre el inventario, los créditos informales (fiados), la conciliación de caja y las decisiones de compra. La solución integra ventas, inventario, cuentas por cobrar, turnos de caja y compras dentro de una PWA accesible desde dispositivos móviles, incorporando continuidad operativa sin conexión (offline-first), escaneo de códigos de barra y apoyo asistido por visión artificial.

Mi rol en el proyecto se concentra en el modelamiento de datos relacionales, el diseño de consultas complejas para inteligencia de negocios, la integración segura de servicios y el aseguramiento de la calidad mediante la gestión de la matriz de pruebas (CP-01 a CP-46). Desde la perspectiva de la ingeniería de software, el sistema asegura el aislamiento multi-tenant, la consistencia transaccional y el control de acceso basado en roles (RBAC).

El modelo de suscripción mensual SaaS y los beneficios operacionales proyectados constituyen hipótesis que deben ser validadas en terreno. No se asumen ventas, ahorros económicos ni retorno de inversión hasta ejecutar pruebas de campo, registrar métricas de adopción y medir el desempeño operacional con usuarios reales

# 13. Reflexión

Esta primera etapa de Localito me ayudó a entender que un proyecto Capstone no empieza programando, sino entendiendo con claridad el problema operativo que viven los almacenes de barrio con sus inventarios, cajas y cuentas fiadas.

En lo personal, este inicio se conecta directamente con mis áreas de interés: el modelamiento de datos, los reportes de inteligencia de negocios, la integración de sistemas y la seguridad de la información. Durante esta fase me enfoqué en definir cómo organizaremos la información de manera estructurada y segura bajo un modelo multi-tenant, mientras que para las siguientes etapas la construcción de la aplicación web progresiva (PWA) de tipo SaaS, representará un gran desafío práctico para seguir aprendiendo sobre arquitecturas reactivas y soporte offline.

Lo más valioso ha sido mantener un criterio realista y ético: hoy nos encontramos en una etapa de diseño y planificación, por lo que todo lo planteado son hipótesis que aún deben validarse con usuarios reales. En la siguiente fase, mi tarea será ordenar las actividades del equipo, resguardar la consistencia de los datos y preparar la matriz de pruebas (CP-01 a CP-46) para asegurar que la solución funcione con la calidad requerida.

# 14. Referencias

Localito. (2026). Documento de Proyecto — Localito (versión 1.0) [Documento interno del proyecto].

Localito. (2026). Matriz de pruebas funcionales — Localito [Documento interno del proyecto].

Localito. (2026). README del repositorio Localito [Documentación técnica del proyecto].

# Anexo A. Estado resumido de validación

| Estado | Alcance |
| --- | --- |
| Automatizada aprobada | Sesiones y contraseñas, idempotencia, crédito, devoluciones, caja, compras, costo promedio e inventario, según la matriz local. |
| Pendiente evidencia | Flujos manuales de interfaz, móvil, PWA, cámara, CSV y varios permisos que aún requieren captura o registro. |
| Fuera de alcance | SII/boleta electrónica, Transbank productivo, múltiples sucursales complejas y facturación de la suscripción SaaS. |